PRZEDMIAR ROBÓT

TYTUŁ OPRACOWANIA : P.B.W. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zadole w Katowicach

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach                       ul. J. Kantorówny 2a 40 - 018 Katowice

OPRACOWAŁ: Radosław Nawara

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31 0815-06-050 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 2 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 3 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 360,00 m |  |
| 4 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm |  |  |  |  | 1 450,00 m2 |  |
| 5 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 17 400,00 m2 |  |
| 1. |  | 1450*12 |  |  |  |  | 17 400,00 |
| 6 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 1 450,00 m2 |  |
| 7 | KNR 2-31 0813-03-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 510,00 m |  |
| 8 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki |  |  |  |  | 30,60 m3 |  |
| 1. |  | 510*0,06 |  |  |  |  | 30,60 |
| 9 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko |  |  |  |  | 501,59 m3 |  |
| 1. |  | 20*0,07 |  |  |  |  | 1,40 |
| 2. |  | 20*0,15 |  |  |  |  | 3,00 |
| 3. |  | 360*0,08*0,3 |  |  |  |  | 8,64 |
| 4. |  | 1450*0,03 |  |  |  |  | 43,50 |
| 5. |  | 17400*0,01 |  |  |  |  | 174,00 |
| 6. |  | 1450*0,15 |  |  |  |  | 217,50 |
| 7. |  | 510*0,15*0,3 |  |  |  |  | 22,95 |
| 8. |  | 30,6 |  |  |  |  | 30,60 |
| 9. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 10. |  | Suma |  |  |  |  | 501,59 |
| 10 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 4 514,31 m3 |  |
| 1. |  | 501,59*9 |  |  |  |  | 4 514,31 |
| 11 | Kalkulacja własna koszt utylizacji |  |  |  |  | 501,59 m3 |  |
| 2. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  |  |  |  | 0,50 km |  |
| 13 | KNR 2-01 0202-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 364,00 m3 |  |
| 1. |  | 520 | 520,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma | 520,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 364,00 |
| 14 | KNR 2-01 0301-02-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. |  |  |  |  | 156,00 m3 |  |
| 1. |  | 520 | 520,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma | 520,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 156,00 |
| 15 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 9 360,00 m3 |  |
| 1. |  | 520*18 |  |  |  |  | 9 360,00 |
| 16 | Kalkulacja własna koszt utylizacji |  |  |  |  | 520,00 m3 |  |
| 17 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 449,10 m2 |  |
| 1. |  | 752+745 |  |  | 1 497,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 1 497,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 449,10 |
| 18 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV |  |  |  |  | 1 047,90 m2 |  |
| 1. |  | 752+745 |  |  | 1 497,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 1 497,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 1 047,90 |
| 19 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. |  |  |  |  | 285,00 m2 |  |
| 3. Obrzeża |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 352,00 m |  |
| 21 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III |  |  |  |  | 14,08 m3 |  |
| 1. |  | 352*0,2*0,2 |  |  |  |  | 14,08 |
| 2. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 3. |  | Suma |  |  |  |  | 14,08 |
| 22 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 126,72 m3 |  |
| 1. |  | 14,08*9 |  |  |  |  | 126,72 |
| 23 | Kalkulacja własna koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 14,05 m3 |  |
| 24 | KNR 2-31 0407-04-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |  | 352,00 m |  |
| 25 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe pod obrzeża |  |  |  |  | 8,80 m3 |  |
| 1. |  | 352*0,25*0,1 |  |  |  |  | 8,80 |
| 4. Krawężniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 938,00 m |  |
| 1. |  | 622+153+163 |  |  |  |  | 938,00 |
| 27 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III |  |  |  |  | 112,56 m3 |  |
| 1. |  | 938*0,3*0,4 |  |  |  |  | 112,56 |
| 2. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 3. |  | Suma |  |  |  |  | 112,56 |
| 28 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 1 013,04 m3 |  |
| 1. |  | 112,56*9 |  |  |  |  | 1 013,04 |
| 29 | Kalkulacja własna koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 112,56 m3 |  |
| 30 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 622,00 m |  |
| 31 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe obiżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 153,00 m |  |
| 32 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 163,00 m |  |
| 33 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki |  |  |  |  | 53,935 m3 |  |
| 1. |  | (622+153+163)*(0,35*0,10+0,15*0,15) |  |  |  |  | 53,935 |
| 5. Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 752,00 m2 |  |
| 35 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 16 544,00 m2 |  |
| 1. |  | 752*22 |  |  |  |  | 16 544,00 |
| 36 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 702,00 m2 |  |
| 37 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka integracyjna |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 38 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - płytki kierunkowe |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 6. Wjazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-31 0106-03-050 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  |  |  |  | 745,00 m2 |  |
| 40 | KNR 2-31 0106-04-050 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 2 980,00 m2 |  |
| 1. |  | 745*4 |  |  |  |  | 2 980,00 |
| 41 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  | 745,00 m2 |  |
| 42 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm |  |  |  |  | 11 175,00 m2 |  |
| 1. |  | 745*15 |  |  |  |  | 11 175,00 |
| 43 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 745,00 m2 |  |
| 44 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 8 940,00 m2 |  |
| 1. |  | 745*12 |  |  |  |  | 8 940,00 |
| 45 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) |  |  |  |  | 745,00 m2 |  |
| 7. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kalkulacja własna Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 110 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). |  |  |  |  | 176,00 m |  |
| 47 | Kalkulacja własna Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 160 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). |  |  |  |  | 150,00 m |  |
| 8. Roboty różne |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Kalkulacja własna Demontaż i ponowny montaż poręczy ochronnych |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 49 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja włazów kanałowych |  |  |  |  | 15,00 szt |  |
| 50 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  |  |  |  | 22,00 szt |  |
| 51 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 52 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm |  |  |  |  | 5,00 m3 |  |
| 1. |  | 100*0,05 |  |  |  |  | 5,00 |
| 53 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 54 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm |  |  |  |  | 400,00 m |  |
| 55 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |