Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023. poz. 1605 z późn. zmian) o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w ramach zadania pn. „Wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, w piwnicy budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Głubczyckiej 55c w Raciborzu.”

- Zakres prac obejmuje zakup i montaż nowej  kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową. Prace przeprowadzane będą w w piwnicy budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Głubczyckiej 55c w Raciborzu. Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza umowa wraz z następującymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część:

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

b) oferta Wykonawcy z dnia ………………...

c) dokumentacja projektowa.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy oraz miejscem jej wykonywania, a warunki prowadzenia robót są mu znane i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zakresem rzeczowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia oraz dokumentacją projektową, zgodnie ze złożoną ofertą oraz aktualną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zgodne z prawem 
i należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu, określonego przedmiotem umowy.

- W przypadku ujawnienia na etapie prowadzenia robót budowlanych rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji - zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania rozwiązania będącego podstawą wykonania robót.

- Wykonawca jest winien wykonać wszystkie roboty, także te które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową lub opisem przedmiotu zamówienia;

- Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania, wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.

- Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne innych niezbędnych robót lub czynności, to Wykonawca je zrealizuje oraz uzyska niezbędne zgody lub zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi".

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.), a także zgodnie 
ze sztuką budowlaną;

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213);

- ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. 2023 poz. 215);

- ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz. U. 2022 poz. 1854) w zakresie wskazanym w ustawie;

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2023 poz. 1587)

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31.08.2024 roku.

- Przekazanie terenu robót nastąpi protokolarnie w uzgodnionym przez strony terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania robót niezwłocznie po przekazaniu terenu.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

§ 3

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy jest:

……………………………………..  tel. ………………………… e-mail: ……………………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Zamawiającego jest:

………………………………………  tel. ………………………… e-mail: …………………………..

- Zmiana osób wskazanych w ust. 2 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy, ani jakiejkolwiek akceptacji drugiej strony. Strony dopuszczają, iż dokonanie tej zmiany może odbyć się w formie zgłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 4

- Zamawiający zobowiązany jest :

- udostępnić Wykonawcy teren robót,

- do protokolarnego odbioru robót,

- do zapłaty umówionego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :

- wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z ofertą, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności,

- zorganizować – na własny koszt – teren budowy,

- zabezpieczyć teren budowy z zachowaniem należytej staranności zgodnie z przepisami BHP, w tym zachować porządek na terenie budowy oraz na powierzchniach przylegających,

- oczyszczać teren i drogi zanieczyszczone podczas transportu związanego z realizacją przedmiotu umowy,

- koordynować prace realizowane przez Podwykonawców,

- do ponoszenia wszelkich skutków prawnych za ewentualne powstałe z jego winy szkody w otoczeniu prowadzonych robót, jak również przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i niezwłocznego informowania o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na środowisko,

- pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy i gotowości 
do odbioru końcowego,

- po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

- uczestniczyć w czynnościach odbiorowych,

- usunąć stwierdzone przy odbiorze wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł w całym okresie trwania umowy, oraz przedstawienia na żądanie Zamawiającego dowodów potwierdzających bieżącą opłatę składek.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wpis do rejestru BDO lub umowę z podmiotem posiadającą wpis do niniejszego rejestru.

- Wykonawca jest zobowiązany do unieszkodliwiania i/lub zagospodarowania materiałów z rozbiórek (odpadów) oraz do rozliczenia się z powyższych czynności z Zamawiającym poprzez przekazanie kopii karty przekazania odpadów tzw. KPO lub przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia o braku wytworzenia odpadów koniecznych do utylizacji. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) jest wytwórcą i posiadaczem w/w odpadów i zobowiązuje się do ich unieszkodliwienia i/lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego.

- Wykonawca zapewni materiały, które winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.).

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie robót.

- W trakcie realizacji robót budowlano – montażowych bezwzględnie zakazuje się Wykonawcy naruszenia granic terenu budowy i składowania poza tymi granicami materiałów lub sprzętu do wykonania zamówienia, bądź jakichkolwiek odpadów.

- Do czasu końcowego odbioru całości zamówienia Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia 
i straty w wykonanych pracach, zabudowanym materiale oraz ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 5

- Po wykonaniu całości zamówienia zostanie dokonany końcowy odbiór robót. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe z udziałem Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu całości robót i gotowości do odbioru końcowego. Z czynności odbioru 
zostanie spisany protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia stwierdzone podczas czynności odbioru, a w szczególności prawidłowość i kompletność wykonania przedmiotu zamówienia, lub stwierdzone wady i usterki wraz z terminem wyznaczonym na ich usuniecie. Podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń będzie pozytywny wynik przeprowadzenia próby 
i rozruchu całej kotłowni gazowej. Jeżeli roboty były wykonywane przy udziale podwykonawcy to jest on zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach odbiorowych i podpisania protokołu odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie tych wad.;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od Umowy odstąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tym;

  - w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tym lub zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonastwo zastępcze).

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

- Usunięcie wad Strony potwierdzają protokolarnie.

- Odbiór pogwarancyjny nastąpi po upływie okresu gwarancji, po pisemnym zgłoszeniu gotowości 
do odbioru przez Wykonawcę i polegać będzie na ocenie wykonanych robót, w tym związanych 
z usunięciem wad.

- Zamawiający zwoła komisję odbioru pogwarancyjnego w ciągu 7 dni roboczych licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.

- W razie niezgłoszenia gotowości odbioru pogwarancyjnego Zamawiający przeprowadzi komisję jednostronnie, a o wynikach komisji powiadomi Wykonawcę pisemnie.

PODWYKONAWSTWO

§ 6

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy, zostanie wykonany samodzielnie/ z udziałem:

- Podwykonawcy ……………………… w zakresie: ……………………………………..

- Podwykonawcy …………………….., w zakresie: ……………………….

- Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, zobowiązuje się podać Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i osób do kontaktów z nimi, o ile są już znane.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zmiany. Informowanie Zamawiającego nastąpi, poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego.

- W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany 
w terminie poprzedzającym wykonywanie części zamówienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, uwzględniającym termin na zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w § 6 ust. 9.

- Przez Podwykonawcę rozumie się również dalszego Podwykonawcę. Regulacje przedmiotowej umowy, w szczególności zawarte w § 6 względem dalszego Podwykonawcy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w przypadku umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą na jej zawarcie wymagana jest dodatkowo zgoda Wykonawcy.

- Strony Umowy postanawiają, iż umowy o podwykonawstwo nie będą sprzeczne z treścią Umowy i będą określać co najmniej:

- zakres powierzonych Podwykonawcy czynności (części przedmiotu Umowy);

- nie dłuższy niż 30 dniowy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy liczony od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- wynagrodzenie za wykonanie robót powierzonych Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż kwota ta nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy;

- termin wykonania robót powierzonych Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może przekraczać terminu wykonania robót określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcom od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawców.

- Brak zawarcia w projektach umów oraz w umowach, powyższych wymagań spowoduje, zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

- Zastrzeżenie lub sprzeciw, o którym mowa w ust. 8 powyżej Zamawiający wnosi w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 6 ust. 6 lit. b)  jest dłuższy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej. Wykonawca zobowiązany jest  dokonać zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia oraz przedłożyć Zamawiającemu poprawioną umowę w terminie wskazanym przez  Zamawiającego w ww. informacji.

- W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem:

- kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia;

- kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi lub ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należytego wykonanie tego zamówienia.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 7

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie …………………. złotych brutto (słownie:……………………..), w tym podatek VAT 23%, tj. ……………………. złotych, kwota netto ………………………….. złotych.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe z zastrzeżeniem, iż roboty niewykonane nie podlegają fakturowaniu.

- Rozliczenie finansowe z Wykonawcą (zapłata wynagrodzenia) będzie następować przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych tj.:

- protokół odbioru końcowego bez uwag podpisany przez strony,

- faktura wraz z kopią kart przekazania odpadów (lub oświadczeniem o ponownym zagospodarowaniu odpadów lub brakiem wytworzenia odpadów do utylizacji),

- oświadczenie Wykonawcy, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców,

lub

- oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzającego, że otrzymał 
w terminie od Wykonawcy  wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych robót,

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktura winna być wystawiona na: ………………., NIP ………………. REGON ………………….., ……………., ul. ……………., ……………… i zawierać wskazanie umowy, której dotyczy (np. nr i datę umowy).

- Strony dopuszczają fakturowanie elektroniczne przesyłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, skrzynka PEPPOL nr ………………………………..

- Faktura Elektroniczna powinna zawierać dodatkowo kod jednostki – ………………………. – …………………………, co pozwoli na łatwiejszą identyfikację faktur na skrzynce odbiorczej.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2024.361 t.j.).

- Wykonawca oświadcza, że rachunki bankowe wskazane w fakturze dokumentującej wykonanie przedmiotu umowy będą wykazane na tzw. „białej liście podatników” i są do niego założone rachunki VAT. Strony ustalają, że Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z opóźnieniami w regulowaniu płatności,  w sytuacji gdy rachunki bankowe wskazane na fakturach nie będą figurować w wykazie, o którym mowa powyżej.

- Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że właściwy dla Niego jest Urząd Skarbowy w …………………………

- Faktura zapłacona zostanie z konta Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 14-20.

- Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy w terminie zgodnym z umową zawartą między Wykonawcą, a Podwykonawcą.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 17 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebą na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takie zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tym roszczeniu.

KARY UMOWNE

§ 8

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

- Zamawiający przewiduje możliwość naliczania kar umownych w następujących przypadkach i w wysokościach:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w  7 ust 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w  7 ust 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (dotyczy również wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi);

  - w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody – w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 lub nieprzedłożenia dowodu uiszczenia składki (raty) ubezpieczeniowej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości robót wynikających ze zlecenia netto za każdy dzień zwłoki, od daty wymagalności płatności faktury podwykonawcy lub dalzego podwykonawcy;

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
lub projektu jej zmiany w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - za odstąpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  7 ust. 1 Umowy;

  - w wysokości w wysokości 5000 zł,  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty.

  - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazane w § 11 ust. 1 w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej 
do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej 
do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu.

- Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody o wartości większej niż przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks Cywilny (t. j.Dz. U. z 2023 r., poz. 1610) – dalej: Kodeks Cywilny. .

- Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % 
wartości określonej w  § 7 ust. 1.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 9

1.  	Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz zastosowane materiały wynosi 60  miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

2. 	W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia 
zgłoszonych mu wad.

3. 	W razie powstania wady zmniejszającej wartość lub użyteczność, Wykonawca gwarantuje, 
że przedmiot objęty wadą zostanie bezpłatnie wymieniony na nowy, wolny od wad, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje będą zgłaszane elektronicznie, na adres e-mail 
Wykonawcy: …………………………………

4.     W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w § 9 ust. 3, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do wykonania obowiązków gwarancyjnych wyznaczając Wykonawcy ostateczny termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych określonych w § 8 ust. 2 pkt. b lub skorzystania z uprawnień określonych w § 5 ust. 2 pkt 3 
(wykonawstwo zastępcze).

5.     Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w skutek postępowania Zamawiającego niezgodnego z przeznaczeniem przedmiotu Umowy.

6.     Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7.  	Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie stosunku pracy – w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465)– wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, w zakresie robót ogólnobudowlanych Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących powyższe prace (właściciel firmy).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1,

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

- Zamawiający zastrzega sobie także możliwość żądania przedłożenia do wglądu umów o pracę, zawierających w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

ZMIANA UMOWY

§ 12

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej Umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023. poz. 1605) w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności.

2.	Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji, dla których Umowa dopuszcza inny sposób legalizacji. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych w budżecie Zamawiającego.

3.	Podstawą zmiany postanowień Umowy jest pisemny wniosek Wykonawcy lub protokół konieczności, dokumentujące zaistnienie okoliczności skutkujących zmianą postanowień umowy.

4.	Zamawiający przewiduje następujące okoliczności zmiany postanowień Umowy:

1) terminy realizacji - mogą ulec zmianie tylko po akceptacji przez Zamawiającego w przypadku gdy:

a)	zostaną w trakcie realizacji odkryte elementy konstrukcyjne  lub instalacje, które nie zostały zinwentaryzowane na etapie opracowania dokumentacji lub przyjęto w stosunku do nich w dokumentacji odmienne założenia niż okazało się w rzeczywistości, a mają one bezpośredni wpływ na realizację zadania z uwagi na konieczność ich przebudowy, likwidacji lub zabezpieczenia,

b)	wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania (w tym w szczególności utrzymywanie się temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza średnio na dobę lub inne anomalia klimatyczne) i sytuacja taka trwa powyżej  7 dni,

c)	wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia zakresu objętego przedmiotem Umowy,

d)	wystąpi brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres dłuższy niż  7 dni,

e)	wystąpią sytuacje nieprzewidziane – wystąpienie siły wyższej, zamieszki lub strajki, wykopanie niewybuchów, odkrycie wykopalisk archeologicznych, odkrycie uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na mapach, wystąpią odmienne niż przyjęte  w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

f)	     gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca,

g)	jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód niezależnych od Wykonawcy lub spowodowanych przez osoby i/lub podmioty trzecie.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie terminy wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót,, w szczególności o czas w którym występowała przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie umowy.

2) wynagrodzenie Wykonawcy

a.	obniżenie wartości umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w SWZ ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do wykonania lub nie leży w interesie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie może być niższe od 70% wartości niniejszej Umowy.

b.	w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji (zaprzestanie produkcji, przejściowy brak na rynku itp.),

c.	w związku z  inną technologią wykonania zaprojektowanych robót,

d.	w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części,

e.	w przypadku konieczności zrealizowania robót wg dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez Zamawiającego,

f.	w przypadku, gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy obliczona zostanie jako różnica średniej ceny materiałów lub kosztów, obowiązującą w dniu otwarcia ofert a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę.

g.	gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca

W każdym w/w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu – nie jest wymagane spisanie aneksu a jedynie udokumentowanie tego faktu w protokole.

3)	zapłata wynagrodzenia – w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy możliwa jest zmiana warunków zapłaty wynagrodzenia, a w tym między innymi: sposobu i formy płatności oraz terminu płatności.

4)	wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów  rejestrowych

5)	zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SWZ.

6)	zmiana Wykonawcy, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023. poz. 1605);

7)	zmiana w obowiązujących przepisach - zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia.

- Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz.2207). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a)	udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów,

c) nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do zmienionych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342).

- Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) 	wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów,

c) nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 13

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących  przypadkach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży           w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje 
mimo wezwania Zamawiającego,

  - gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,

  - gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania 
do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi 
lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,

  - gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1

- W przypadkach w pkt b – f, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach, nie później jednak niż do końca okresu na jaki umowa została zawarta.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie przerwać roboty                 i dokonać w terminie 3 dni inwentaryzacji przeprowadzonych prac i robót z udziałem Zamawiającego. Jeżeli w w/w terminie Wykonawca nie weźmie udziału w inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robót bez udziału Wykonawcy.

§ 14

ZABEZPIECZENIE

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego Wykonania Umowy równe 5% wartości brutto ceny ofertowej tj.: …………………… zł (słownie: …………………………………….. zł)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ………………………….. Przed zawarciem umowy.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej treść, okres ważności oraz wystawca gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostaną uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje obowiązki wynikające z umowy bez prawa domagania się dodatkowych oświadczeń lub dokumentów. Okres ważności gwarancji/poręczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy winien obejmować czas od zawarcia umowy do jej zakończenia + 30 dni, a z tytułu nieusunięcia wad i usterek w okresie rękojmi, okres ten winien obejmować czas od dnia następnego po zakończeniu umowy + okres rękojmi + 15 dni.

- W przypadku dopuszczalnego i zarazem ustalonego przez Strony wydłużenia terminu wykonania niniejszej Umowy albo zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z niniejszej Umowy (po zawarciu odpowiedniego aneksu lub aneksów do Umowy), Wykonawca jest zobowiązany, na swój koszt, odpowiednio przedłużyć istniejące zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub zwiększyć zabezpieczenie. Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wydłużonego terminu wykonania umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia odpowiedniego aneksu do niniejszej Umowy, a brak takiego dokumentu stanowi podstawę do odmowy zawarcia przez Zamawiającego aneksu do umowy z winy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych przepisami. Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o zmianie formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna, przy zastrzeżeniu dokonania takiej zmiany z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w ……………………. nr rachunku……………………………….

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zwrócone zostanie w następujący sposób:

a) w części odpowiadającej 70% jego wysokości, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zwraca takie zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, o ile nie zostało wykorzystane zgodnie z ust. 1 powyżej;

b) w części odpowiadającej 30% jego wysokości, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od dnia, w którym upłynie termin rękojmi lub gwarancji, o ile nie zostało wykorzystane zgodnie z ust. 1 powyżej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

      - Wszelkie zmiany do Umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023. poz. 1605) nie stanowią inaczej.

      - Wszystkie spory związane z wykonaniem Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                          		 ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wyciąg z SWZ w zakresie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Podwykonawcy,

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO.

Załącznik nr 2 do umowy ………………………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

……………………………………………………………………….

(nazwa i adres firmy/lub pieczątka firmowa Wykonawcy)

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Dotczy:

…………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Zamówienia)

Zakres wykonanych robót

………………….…………………………………………………………………….

(np. rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty drogowe itp.)

Termin wykonania robót:

………..………………………………………………………………………………..

(okres rozliczeniowy wg protokołu odbioru robót)

Oświadczam, że w/w roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców.

Podpis i pieczęć Wykonawcy

- Załącznik nr 3 do umowy ……………………

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

…………………………………………………………………………..

(nazwa i adres firmy/lub pieczątka firmowa Podwykonawcy)

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Dotczy:

…………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Zamówienia)

Zakres wykonanych robót

………………………………………………………………………………………...

(np. rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty drogowe itp.)

Termin wykonania robót:

…………………………………………………………………………………………

(okres rozliczeniowy wg protokołu odbioru robót)

Oświadczam, że otrzymałem od Wykonawcy należne wynagrodzenie z tytułu w/w robót i nie wnoszę 
żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

Podpis i pieczątka Podwykonawcy

Załącznik nr 4 do umowy ………………………

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO