AKCEPTUJĘ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data)

WNIOSEK INWESTYCYJNY

PROPONOWANA NAZWA ZADANIA: „Budowa rampy do   plumb and synchronization oraz rampy amunicyjnej dla potrzeb czołgów Abrams M1A2”.

LOKALIZACJA:

Kompleks poligonowy K-2201 Biedrusko, Strzelnica Wozów Bojowych – Strzelnica Uniwersalna, Biedrusko, gmina Suchy Las.

NAZWA UŻYTKOWNIKA (UŻYTKOWNIKÓW):

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. St. Czarnieckiego, ul. Wojska Polskiego 86/90, 60 – 628 Poznań.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Program wieloletni „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi”.

- „Koncepcja wdrażania czołgów ABRAMS M1A2 SEPv3 do 18 Dywizji Zmechanizowanej”.

- Pismo Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr. wych. Z-3806/DG/1/22 z dnia 07.06.2022 r. w sprawie sporządzenia Wniosków Inwestycyjnych (WI) dla zadań wynikających z „Koncepcji wdrażania czołgów ABRAMS M1A2 SEPv3 do 18 Dywizji Zmechanizowanej”.

- Pismo Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr. wych. 38733/DG/2/22 z dnia 25.10.2022 r. w sprawie zgody na opracowywanie Wniosków Inwestycyjnych dla zadań związanych z Pakietem Wzmocnienia SZ RP na lata 2023-2025.

- Pismo Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON nr. wych. Z-233/23 z dnia 20.04.2023 r. w sprawie realizacji Pakietu Wzmocnienia SZ RP - zabezpieczenie infrastruktury dla potrzeb przyjęcia do SZ RP czołgów ABRAMS.

- Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrody Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych z późniejszymi zmianami.

- Rekomendacje zespołu New Equipment Training w zakresie dostosowania obiektów szkoleniowych w Biedrusku (rozszerzenie możliwości istniejących elementów strzelnicy) do zabezpieczenia szkolenia załóg czołgów Abrams M1A2SEPv3.

BENEFICJENT:

Dowództwo Generalne RSZ, Inspektor Wojsk Lądowych.

RODZAJ INWESTYCJI:

Budowa.

PRZEZNACZENIE INWESTYCJI:

Plumb and synchronization jest obowiązkowym etapem dla załogi czołgu Abrams M1A2SEPv2 oraz SEPv3 w zakresie prawidłowego przygotowania uzbrojenia czołgu do strzelania. Jest czynnością wykonywaną po realizacji zgrywania (bore sighting) 
i polega na sprawdzeniu poprawności wizowania wszystkich elementów systemu kierowania ogniem czołgu w trzech różnych położeniach wozu (nachylenie kadłuba 
0/5/10 stopni). Rampa powinna pomieścić 2 (dwa) czołgi jednocześnie. Jej brak skutkuje brakiem możliwości precyzyjnej weryfikacji położenia elementów systemu kierowania ogniem a w konsekwencji obniżeniem zdolności systemu do uzyskiwania trafień pierwszym pociskiem. Rampa w CSWLąd służyć będzie również do właściwego nauczania załóg czołgu Abrams M1A2 realizacji plumb and synchronization a także 
do przygotowania instruktorów w tym zakresie szkolenia. W związku z bieżącą realizacją szkolenia żołnierzy polskich w ramach Abrams Tank Training Academy rampa jest jednym z najbardziej niezbędnych elementów infrastruktury szkoleniowej 
w zakresie czołgów Abrams.

Rampa amunicyjna („ammunition pad”) jest wykorzystywana do realizacji załadunku amunicji 120 mm do czołgów przed strzelaniem. Amunicja na strzelnicę dostarczana jest w zbiorczym opakowaniu („koszu”) wobec czego rampa na wysokości burty czołgu Abrams M1A2 zwiększa efektywność procesu załadunku amunicji do czołgu.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU:

Rampa plumb & sync i rampa amunicyjna zostaną zlokalizowane na terenie kompleksu poligonowego K-2201, Strzelnica Wozów Bojowych – Strzelnica Uniwersalna w Biedrusku (zgodnie z załączonym schematem – zał. nr 1). Rampa plumb & sync powinna umożliwić wjazd i realizację plumb and synchronization dla 2 czołgów Abrams M1A2SEPv3. Rampa amunicyjna powinna swoimi wymiarami zapewnić możliwość bieżącego składowania i załadunku amunicji 120 mm do czołgu Abrams M1A2SEPv3.

Przedmiotowa inwestycja winna obejmować:

- Branża sanitarna:

- wykonanie odwodnienia terenu na łącznej (dla obu elementów) powierzchni ok. 900 m2.

- Branża budowlana:

- usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu;

- wykonanie nasypu o wymiarach przy gruncie długość: 26 m, szerokość 15 m, wysokość skarpy ok. 3.50 m; spadek skarpy z każdej strony 28 stopni (załącznik nr 2);

- na jednej stronie nasypu wykonać trzy (3) płyty żelbetowe oddzielone dylatacją. Każda z płyt o wymiarach: długość płyty 7 m, szerokość płyty 5 m, grubość płyty 0.35 m,  płyty zbrojona dołem, siatka prętów fi12 o rozstawie 10 cm, beton mrozoodporny klasy co najmniej B37, płyty przygotować na podbudowie betonowej (B10) grubości co najmniej 10cm;

- przed nasypem na poziomie terenu wykonać plac z płyt drogowych (15 x 20 m) na polewce betonowej gr. 10 cm (stabilizacja gruntu pod podbetonem), lub z płyt wylewanych na mokro jak na nasypie, grubości 30 cm (zdjęcia oraz zobrazowanie 3D rampy będącej wzorem do niniejszego opracowania w załączniku nr 3);

- Budowa rampy żelbetowej („ammo pad”) na stałym fundamencie o wymiarach: długość 10 m, szerokość 4.5 m, wysokość ponad poziom terenu 1,50 m, grubość ścian rampy to 20 cm zbrojonego żelbetu, wnętrze może być wypełnione utwardzonym gruntem albo płyta wykonana na podbetonie.

- schody wejściowe na rampę z barierką ocynkowaną i okładzinami stopni (antypośligowe);

- po stronie schodów „domek” – pomieszczenie dla kierownika punktu amunicyjnego (może być w formie mobilnej ale zamocowany do konstrukcji) o wymiarze zewnętrznym 2 x 2 m z oknami z każdej strony oraz instalacją odgromową i oświetleniem;

- na zewnątrz punktu plac utwardzony (kruszywo drogowe ew. płyty drogowe) o wymiarach 7 x 10 m po obu stronach rampy;

- krawędzie rampy wykonane z wymiennych elementów ochronnych drewnianych, impregnowanych (pomalowanych jak na rysunku) 
o przekroju prostokątnym;

- zobrazowanie 3D „ammo pad” będącego wzorem do niniejszego opracowania oraz zdjęcia kosza z amunicją 120 mm umieszczono 
w załączniku nr 4.

- Dostosowanie obiektów do przepisów ppoż.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym w zakresie budowy ramp będzie ich wykonanie wykorzystując rozwiązania techniczne na wzór rozwiązań przyjętych w ośrodkach szkoleniowych US Army oraz w rejonie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko (załączniki nr 3 i 4). W tym zakresie personel Training Support Activity Europe (TSAE), 7th Army Training Command (7th ATC) deklaruje pomoc przy projektowaniu obiektu.

INNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA ZAKRESU RZECZOWEGO:

W celu dostosowania nowo budowanych obiektów – rampy plumb & sync oraz rampy amunicyjnej („ammunition pad”) do wymogów określonych w dokumentach normatywnych US Army należy przewidzieć:

- Wykonanie niezbędnych niwelacji i utwardzenia terenu, z dostosowaniem spadków terenu do odprowadzenia wód opadowych oraz wykonanie systemu odwodnienia terenu inwestycji.

- Utwardzenie terenu (placu manewrowego) oraz pochylonej ściany najazdowej, wykonać z materiałów trwałych o nośności zapewniającej bezpieczny ruch i postój czołgów Abrams M1A2SEPv3 (nacisk jednostkowy – załącznik nr 2), niepalnych, odpornych na ścieranie i działanie produktów naftowych i ropopochodnych.

- Użytkownik wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji.

UZASADNIENIE CELOWOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI:

Wprowadzenie przedmiotowego zadania do „Planu inwestycji budowlanych
Sił Zbrojnych RP w latach 2021- 2035” oraz jego realizacja polegająca na budowie rampy plumb & sync oraz rampy amunicyjnej („ammunition pad”) w kompleksie K-2201 
jest niezbędna do zapewnienia wymaganych warunków przygotowania czołgu 
do strzelania, szkolenia załóg oraz obsługi nowo pozyskiwanego sprzętu wojskowego zgodnie z Programem wieloletnim „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi” oraz „Koncepcją wdrażania czołgów Abrams M1A2SEPv3 
do 18. Dywizji Zmechanizowanej”.

CSWLąd  tworząc przedmiotowy WI w zakresie infrastruktury, brało pod uwagę rekomendacje zespołu New Equipment Training (Abrams Tank Training Academy) 
w zakresie dostosowania obiektów szkoleniowych w Biedrusku do prawidłowego zabezpieczenia szkolenia załóg czołgów Abrams M1A2SEPv3.

Realizacja inwestycji, będącej rozszerzeniem możliwości istniejącego punkt do zgrywania i przystrzeliwania wozów bojowych i KTO, pozwoli na prawidłowe zabezpieczenie potrzeb realizowanego od lipca 2022 roku szkolenia polskich załóg czołgów Abrams M1A2SEPv2 a w przyszłości pozwoli na prawidłową realizację szkolenia załóg czołgów Abrams M1A2SEPv3 po przejęciu tego zadania przez CSWLąd. Zastosowane w Biedrusku rozwiązania mogą zostać użyte w innych lokalizacjach jako projekt powtarzalny.

WSKAZANIE CZY WNIOSEK ZWIĄZANY JEST Z POZYSKANIEM SpW:

TAK – pozyskanie czołgów Abrams M1A2SEPv3 wraz ze sprzętem towarzyszącym.

KOMENDANT

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH

płk Rafał MATERA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data)

Załącznik nr 1

KOMPLEKS 2201

Budowa rampy amunicyjnej

„ammunition pad”

Strzelnica Wozów Bojowych – Strzelnica Uniwersalna

Strzelnica Wozów Bojowych – Strzelnica Szkolna

Budowa rampy plumb & sync

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Opakowanie amunicji (30 x nabój 120 mm) o wadze około 700 kg.

Wymiary opakowania: 138 x 116 x 107 cm.