Załącznik nr 3

Znak sprawy: PP-2.260.2.2024.AG

UMOWA Nr 7/2024

Zawarta w dniu …………………. roku w Lwówku Śląskim, pomiędzy:

Nabywca:

Gminą i Miastem Lwówek Śląski

Al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

NIP 616-10-03-030 – Nabywca

Odbiorca:

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim

ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek Śląski – Płatnik

które reprezentuje:

mgr Marika Kopyto-Zimna – dyrektora przedszkola

zwanym dalej Zamawiającym

przy kontrasygnacie: mgr Elżbiety Mańkiewicz – głównej księgowej

a firmą

…………………………………………………………………..

Reprezentowaną/ym przez: …………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

§ 2

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim są roboty budowlane, obejmujące remont elewacji frontowej budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim.

- Rodzaj robót objętych zamówieniem określa Przedmiar robót.

§ 3

Ogólne warunki realizacji zamówienia

- Rodzaj prac, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać w ramach zamówienia, określa przedmiar robót stanowiący załącznik do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej okaże się rzeczywiście konieczne do wykonania zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i przedmiotu Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokołem konieczności – zaakceptowanym i podpisanym przez obie strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.

- W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wymienione w Przedmiarze robót nazwy własne wyrobów/materiałów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które wskazują zastosowane nazwy.

- Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia celem właściwego i rzetelnego przygotowania oferty, a tym samym dokonał wizji lokalnej, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Transport materiałów oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).

- Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone (odbiór końcowy), jeżeli odbiór nastąpi bez wad, a obiekt będzie spełniał wymagania projektowe.

§ 4

Zobowiązania  stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Terminowe przekazanie placu budowy.

  - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:

a. dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem;

b. bieżącej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokołu z prób, badań i pomiarów, itp.)

  - Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.

  - Dokonanie odbiorów wykonanych robót.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - Przejęcie placu budowy od Zamawiającego.

  - Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane. O ile dotyczy.

  - Prowadzenie prac w pobliżu sieci zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i pod nadzorem ze strony właścicieli sieci, a także ponoszenie kosztów związanych z prowadzonym przez nich nadzorem.

  - Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno- techniczne stosowane na terenie robót.

  - Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami.

  - Ponoszenie odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących przedmiotem umowy osób nie posiadających wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień i ewentualne następstwa ich działalności.

  - Informowanie Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót.

  - Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów.

  - Prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.

  - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

  - Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

  - Jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach.

  - Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

  - Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

  - Sporządzenie dokumentacji fotograficznej – przed przystąpieniem do robót i po ich zakończeniu oraz przedłożenia jej Zamawiającemu w formie raportu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót.

  - Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

  - Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5

Termin wykonania umowy

- Roboty budowlane objęte niniejszą umową zrealizowane będą w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

2.	Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zmawiającego o terminie rozpoczęcia przedmiotowych robót.

§ 6

Wynagrodzenie

- Strony  ustalają  łączną  kosztorysową  wartość  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  określony w §2 na kwotę netto: ……………...................................... zł (słownie:	………..…).

Kwota, o której mowa, zostanie powiększona o podatek od towarów usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

- Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotowego zamówienia.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które stanowiły załącznik do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany bez zastrzeżeń końcowy protokół odbioru robót budowlanych. Fakturę należy wystawić uwzględniając poniższe dane:

| NABYWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski NIP: 616-100-30-30 | Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim ul. Partyzantów 10 59-600 Lwówek Śląski |

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 7

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowawczą są kary umowne z zastrzeżeniem ust. 4, niniejszego paragrafu.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1;

  - za zwłokę w wykonaniu świadczenia po terminie, o którym mowa w §5 ust. 2 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

  - za nie usunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona do 0,75% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, przypadającego za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia;

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego (tylko z winy umyślnej Zamawiającego) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1;

- za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu czynności odbioru - w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

  - W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca zostanie obciążony notą odsetkową. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego jemu wynagrodzenia. Roszczenie Zamawiającego o zapłatę przez Wykonawcę kary umownej staje się wymagalne z chwilą wystąpienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.

  - Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 8

Gwarancja

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót.

- Na wykonane roboty Wykonawca udzieli …… miesięcznej gwarancji.

- Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.

- Warunki gwarancji wynikają z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę karty gwarancyjnej (załącznik do niniejszej umowy), która obejmuje cały zakres wykonanych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy robót.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - wystąpienia istotnych zmiany okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności;

  - zwłoki w wykonaniu robót budowlanych lub usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;

  - rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności wykonania robót budowlanych niezgodnie z przepisami prawa;

  - opóźnienia w rozpoczęciu realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn, jeżeli stan ten istnieje pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego;

  - gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych.

- Odstąpienie przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 3-6 traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

  - odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania odbioru końcowego robót budowlanych;

  - zawiadomi Wykonawcę , że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zostać uzasadnione.

- Z prawa odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, którą obciąża przyczyna odstąpienia;

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne  z  tytułu  robót  wykonanych  do  dnia  odstąpienia  od  urnowy,  pod  warunkiem, że roboty te zostały wykonane prawidłowo.

§ 10

Postanowienie końcowe

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).

- Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie.

- W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym niż 30 dni kwestie sporne zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz odstąpienie lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca. Wszystkie egzemplarze posiadają taką samą moc prawną.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

- Kosztorys Ofertowy.

- Karta gwarancyjna.

- Wzór protokołu odbioru końcowego robót.

Zamawiający				                                    		Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr 7/2024

- KARTA GWARANCYJNA

- (gwarancja jakości) wykonanych robót budowlanych

dotyczy …………………………………………………………………………………………

zgodnie z zapisami umowy nr ………………… z dnia ……………….

- Gwarantem jest:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

będący Wykonawcą umowy nr	/2024.

- Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest:

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim

z siedzibą przy ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek Śląski

zwane dalej Zamawiającym.

- Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robót budowlanych wykonanych na obiekcie Zamawiającego zlokalizowanych w ………………………………………………….. przy …………………………., zgodnie z postanowieniami umowy nr …../2024.

- Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

- Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość estetyczną, użytkową i techniczną wykonanych robót.

- Zgodnie z zapisami umowy nr ……/2024, Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącej ……. miesięcy. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji następuje od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia chyba, że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. W przypadku gdy wada obejmuje awarie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, że niemożliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie obiektu lub jego części, Gwarant zobowiązany jest przystąpić do usuwania tej awarii w ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

- Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się drogą telefoniczną: …………………………. lub mailową: ……………………………………………………

Poprzez powiadomienie Gwaranta rozumie się powiadomienie co najmniej jednej z niżej wymienionych osób (w przypadku powiadomienia e-mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania wiadomości):

- ……………………………………….;

- ………………………………………. .

- Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem.

- W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w usunięciu wad, o której mowa w § 7 ust.2 pkt 3) umowy Nr …/2024.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości Gwarant.

- Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej,

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,

- szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi.

- Postanowienia końcowe:

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

- Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr …/2024.

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

GWARANT: 								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy nr 7/2024

…….………………………………..

pieczątka nagłówkowa Zamawiającego

Protokół odbioru końcowego

Dla zadania: …………………………………………………………………………………………………………

spisany dnia ………………………………r. w Lwówku Śląskim

CZĘŚĆ I

- Zamawiający: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim w składzie:

- …………………………………………………

- …………………………………………………

- …………………………………………………

- …………………………………………………

- Wykonawca

………………………………………………………………………………………………………reprezentowany przez:

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

CZĘŚĆ II

- Zamawiający oświadcza, że:

  - Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w dniu ………………… r.

- Zamawiający stwierdza, że:

  - plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia …………………………… r.

  - roboty budowlane wykonane zostały w okresie: od ……………… r. do …………………… r.

- Zamawiający oświadcza, że:

  - roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr …………… z dnia ………………………… r.

- Zamawiający dokonał następującej oceny jakości wykonanych robót:

  - 45321000-3   remont ściany szczytowej;

  - 45321000-3   remont cokołu;

  - 45410000-4   roboty tynkarskie i towarzyszące – schody wejściowe;

w wykonanych robotach nie ujawniono żadnych wad / ujawniono wady*.

- Zamawiający na podstawie dokładnej kontroli inwestycji uznał, że zadanie pn.: ……………………………………………………………………………………………………….

NIE NADAJE SIĘ DO ODBIORU / NADAJE SIĘ DO ODBIORU*

CZĘŚĆ III

- Inwestycja posiada następującą charakterystykę:

| Lp. | Rodzaj elementu | Koszt netto | Koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- W związku z treścią zapisów Części I i II niniejszego protokołu, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. zakresu rzeczowego za odebraną.

CZEŚĆ IV

- Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji).

- Strony zgodnie oświadczają, że bieg udzielonej przez Wykonawcę gwarancji rozpoczyna się z dniem ………………………… r.

CZĘŚĆ V

- Uwagi do protokołu:

  - ……………………………………………………………………………………………………

- Protokół sporządzono w ….. egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

a) Zamawiającego – Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim

b) Wykonawcy – …………………………………………………………………

- Podpisy osób uczestniczących w dokumentowanych nin. protokołem czynnościach:

Zamawiający – Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim- reprezentowany przez:

  - …………………………………………	……………………………………

  - …………………………………………	……………………………………

  - …………………………………………	……………………………………

  - …………………………………………	……………………………………

Wykonawca - ………………………………………………… -reprezentowany przez:

  - …………………………………………	……………………………………

  - …………………………………………	………………………………

(*niepotrzebne skreślić)