# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.9.2025
Nowy Targ 09.04.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie terenu na osiedlu Topolowym w Nowym Targu na dz. nr ewd. 12586/28, 12586/13 - etap II”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.
Odpowiedź:
W obszarze inwestycji występują sieci uzbrojenia terenu. Są one pokazane na mapie zagospodarowania terenu. Na etapie projektu prace zostały uzgodnione z zarządcami sieci. Zakres robót nie narusza przebiegu sieci. Niemniej jednak podczas robót mogą wystąpić ewentualne kolizje z sieciami, ponieważ część sieci może być niewłaściwie zinwentaryzowana lub mogą być nie zinwentaryzowane czy też nieczynne. Podczas prac Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac ze szczególną ostrożnością ze względu na występujące elementy infrastruktury technicznej. Po przekazania placu budowy w przypadku uszkodzenia elementów sieci infrastruktury technicznej, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót budowlanych.
Zamawiający załącza inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną podczas I etapu robót.

Pytanie nr 2
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Ewentualne zmiany wynikające z odmiennych uwarunkowań (np. zmiana przebiegu sieci, elementy dodatkowe nie uwzględnione w dokumentacji projektowej, itp.) będą na bieżąco weryfikowane na etapie prac budowanych.

Pytanie nr 3
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 4
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego
i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?
Odpowiedź:
Wjazd sprzętu zgodnie z obecną organizacją ruchu. W przypadku potrzeby, Wykonawca może wystąpić do Zarządcy drogi na czas budowy o zgodę na wjazd innego sprzętu o większych niż dopuszczone parametry.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie nr 6
Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi oraz materiałów z rozbiórki?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie nr 7
Czy wymagana jest certyfikacja po montażowa placu zabaw przez zewnętrzną jednostkę?
Odpowiedź:
Zgodnie z przedmiarem plac zabaw nie jest objęty zakresem inwestycji .

Pytanie nr 8
Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 9
Proszę wskazać w jakim terminie od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy?
W SWZ napisano, że rozpoczęcie od daty podpisania umowy.
Odpowiedź:
Wskazano w „ projektowane postanowienia umowy ” §4 pkt 4.

Pytanie nr 10
Do kogo należy drewno z wycinki?
Odpowiedź:
Do wykonawcy .

Pytanie nr 11
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkiem z przekrojami nawierzchni z geokraty a przedmiarem. Konstrukcja ma być 10-12 cm tłuczeń + 8 cm kliniec + 4 cm grys + 5 cm geokrata (rysunek) czy 30 cm kruszywo + 15 cm kruszywo + 5 cm geokrata (przedmiar)?
Odpowiedź:
Proszę przyjąć jak w przedmiarze.

Pytanie nr 12
We wszystkich przekrojach warstw napisano o tłuczniu frakcji 10-12 mm. W sprzedaży frakcja taka nie istnieje, proszę o korektę na właściwą frakcję np. 31,5-63.
Odpowiedź:
Proszę przyjąć frakcję 31,5-63mm .

Pytanie nr 13
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkiem z przekrojami nawierzchni pieszej z kostki brukowej 6cm a przedmiarem. Konstrukcja ma być 10-12 cm tłuczeń + 8 cm kliniec + 4 cm grys + 6 cm kostka (rysunek) czy 20 cm kruszywo + 8 cm kruszywo + 6 cm kostka (przedmiar)?
Odpowiedź:
Proszę przyjąć jak w przedmiarze.

Pytanie nr 14
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkiem z przekrojami nawierzchni pieszo-jezdnej i parkingu z kostki brukowej 8 cm a przedmiarem. Konstrukcja ma być 10-12 cm tłuczeń + 8 cm kliniec + 4 cm grys + 8 cm kostka (rysunek) czy 20 cm kruszywo + 8 cm kruszywo +8 cm kostka (przedmiar)?
Odpowiedź:
Proszę przyjąć jak w przedmiarze.

Pytanie nr 15
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkiem z przekrojami obramowań
a przedmiarem. Na rysunku wszędzie występuje obrzeże 8 x 25 cm. W przedmiarach
w zależności od nawierzchni zastosowano obrzeże 8x30cm, krawężnik 15x30cm oraz 12x22 cm. Proszę o dołączenie prawidłowych rysunków.
Odpowiedź:
Proszę przyjąć jak w przedmiarze.

Pytanie nr 16
Proszę o dołączenie i opisanie przekrojów ławy betonowej pod obrzeża i krawężniki.
Odpowiedź:
Poniżej przedstawiono rysunek przekroju montażu krawężnika i obrzeża z opisem .

Pytanie nr 17
Jakie zastosować obramowanie przy geokracie?
Odpowiedź:
Obrzeża 8x30cm .

Pytanie nr 18
Zgodnie z przedmiarem pod wiaty zastosowano podbudowę z kruszywa o łącznej grubości 73 cm. Proszę o potwierdzenie, że tak należy wykonać.
Odpowiedź:
Proszę przyjąć jak w przedmiarze .

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a