Załącznik nr 9 do SWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ……… 2025 r. w Legnicy pomiędzy:

Powiatem Legnickim,

Pl. Słowiański 1, 59- 220 Legnica

NIP 6912226286, REGON 390647200

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Legnickiego w osobach:

- …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….

przy kontrasygnacie

- …………………………………………………………………………………………………….………………. – Skarbnika Powiatu

a

…….……………………………………………………………………… z siedzibą ………………………………………………………….……,

działającą na podstawie/zarejestrowaną w ……………………………………………..……………………………………..………....

NIP ……………………… REGON ……………………., reprezentowaną przez …………………………………….……………………,

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

zwani łącznie STRONAMI,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji w ramach postępowania o znaku: RZ.272.1.5.2025 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), 
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi 
w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”.

- Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Zamówienie obejmuje realizację prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, którego szczegółowy zakres określa Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Zamówienie obejmuje budowę i przebudowę dróg o łącznej długości 3 559 m, a w tym:

- droga nr 1 (część działki nr 754) na odcinku o długości 289 m,

- droga nr 2 (działki 754, 753, 781, 846, 783, 784, 53) na odcinku o długości 1 633 m,

- droga nr 3 (działki nr 784, 787) na odcinku o długości 1 637 m.

Zakres robót, który będzie zgodny z Dokumentacją projektową (załącznik nr 11 do Umowy) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 12 do Umowy), obejmuje:

- przebudowę (oraz budowę) wymienionych dróg z wykonaniem nawierzchni utwardzonej o szerokości

od 3,5

- budowę/ przebudowę zjazdów, poboczy,

- budowę/ przebudowę przepustów,

- budowę/ przebudowę rowów przydrożnych,

- budowę zbiorników odparowująco- rozsączających,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji      ruchu,

- przebudowę skrzyżowań w ciągu odcinków projektowanych dróg,

- wykonanie nasadzeń zieleni.

- Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Dokumentacja projektowa, jako Załącznik nr 1,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako Załącznik nr 2,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy, jako Załącznik nr 3,

- oferta Wykonawcy.

§ 2

Szczegółowe obowiązki Stron

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezależnie od tego czy ww. roboty 
i czynności zostały przewidziane przez niego na dzień złożenia oferty;

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach robót wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, co najmniej na 3 dni przed 
ich planowanym odbyciem;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów i urządzeń własnych, co oznacza, 
że wszystkie elementy użyte w trakcie budowy będą wykonywane przy zastosowaniu materiałów i urządzeń, do których Wykonawca posiada prawo własności i, że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich;

- na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności 
z określoną normą lub aprobatą techniczną;

- na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do wykazania i udokumentowania, 
że wbudowane materiały spełniają wymagania, co do jakości i parametrów technicznych 
w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej;

- jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania;

- Zamawiający może wskazać Wykonawcy podmiot, który winien przeprowadzić badania jakości wbudowanych materiałów bądź wykonanych robót;

- jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa powyżej, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty nie spełniają określonych parametrów technicznych i jakościowych,  to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, w przeciwnym zaś razie koszt badań obciąży Zamawiającego;

- Wykonawca może dokonywać zmian materiałów oraz zmian w technologii wykonawstwa robót jedynie jeżeli uzyska na nie pisemną zgodę autora projektu i pisemną akceptację Zamawiającego;

- Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne;

- Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, w tym:

- wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- wyposażyć zaplecze budowy,

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ogrodzić, oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

- umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia;

- Wykonawca zapewni stałą i wykwalifikowaną kadrę wykonawczą, materiały, urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac;

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy ustanowić kierownika budowy;

- Wykonawca, przed przejęciem placu budowy, dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu przez niego obowiązków;

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na plac budowy Zamawiającemu oraz osobom przez niego wskazanym, pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji oraz pomocy wymaganej przepisami;

- Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich, dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających ze sposobu realizacji robót;

- Wykonawca opracuje na własny koszt ewentualną zmianę projektów organizacji ruchu zastępczego niezbędnych do uzyskania zajęcia pasa drogowego, a także ponosi on koszty związane z zajęciem pasa drogowego;

- Wykonawca opracuje na własny koszt organizację placu budowy oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- w przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę w stosunku do projektu budowlanego, wymagających nadzoru autorskiego, koszty zapewnienia takiego nadzoru ponosi Wykonawca;

- Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy i teren wokół budowy, a także drogi dojazdowe 
na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.;

- po zakończeniu robót Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze budowy itp. oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie uporządkowane i czyste, nadające 
się bezpośrednio do użytkowania;

- Wykonawca udzielać będzie Zamawiającemu na jego żądanie informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych pracowników, czasie pracy i formie ich zatrudnienia oraz o pracującym sprzęcie;

- Wykonawca informować będzie Zamawiającego na jego żądanie o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie;

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przerwie roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba zabezpieczy wykonane roboty przed  ich zniszczeniem na własny koszt;

- Wykonawca realizować będzie roboty w kolejności i terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowego robót, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy;

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco ujawnione wady w trakcie trwania procesu inwestycyjnego;

- jeżeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemożliwiają eksploatację obiektu, Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich usunięcia;

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty zanikające lub podlegające zakryciu w terminie do 7 dni roboczych przed  ich zakryciem, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy;

- Wykonawca wykona na swój koszt rozbiórkę elementów robót i ponownie wykona elementy robót budzące wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót 
nie zostało zgłoszone do sprawdzenia i odebrane przez Zamawiającego przed ich zakryciem;

- Wykonawca zapewni właściwą koordynację robót wykonywanych przez ewentualnych podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy;

- Wykonawca uwzględni koszty wznowienia zniszczonych znaków granicznych i odtworzenia zniszczonych znaków geodezyjnych (znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej) oraz wszelkie koszty obsługi geodezyjnej związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne, a w przypadku konieczności ich likwidacji zapewni ich odtworzenie lub założenie nowych (w razie braku możliwości odtworzenia w tym samym miejscu);

- Wykonawca zobowiązany jest skompletować i przekazać dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz podlegające przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem, na 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym prac, niezbędną do przeprowadzenia czynności odbiorowych:

- w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz

- w formie elektronicznej (na zewnętrznym nośniku danych).

- Wykonawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają 
w szczególności: roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót – od zdarzeń losowych; odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników oraz osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami, a także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, aż do chwili podpisania przez Strony protokołu końcowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

- Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy obowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w sposób zapewniający co najmniej minimalne wymagania, 
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411; zwana dalej „ustawą o dostępności”). 
W indywidualnych przypadkach, jeśli Wykonawca nie jest w stanie w szczególności ze względów technicznych lub prawnych zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, 
o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy o dostępności, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu alternatywnego w sposób określony w art. 7 ust. 2 tej samej ustawy. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa 
w art. 6 pkt. 2 ustawy o dostępności, Wykonawca obowiązany jest stosować przepisy art.7 ustawy 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1440).

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia;

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy projektów budowlanych bezpośrednio 
po zawarciu umowy;

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikami budowy – w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski;

- Zamawiający za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 5 dni roboczych do daty zgłoszenia zakończenia 
tych prac przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy;

- Zamawiający dokona odbioru częściowego oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy zgodnie 
z § 10 umowy;

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający, w uzgodnionym z Wykonawcą terminie, zobowiązuje się zapewnić jednorazową obsługę geodezyjną w zakresie:

- wytyczenia pasa drogowego,

- wskazania punktów wysokościowych (repery robocze),

- wytyczenia osi trasy,

- powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami

- Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów oraz obowiązany jest przedstawić informacje o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego organu administracji samorządowej oraz 
do Zamawiającego (w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów). W przypadku zmiany w/w przepisów, zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące.

- Wykonawca, w trakcie czynności odbioru końcowego, przedłoży Zamawiającemu karty przekazania odpadów powstałych podczas realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną z wykonywaniem wszelkich obowiązków z zakresu gospodarki odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że on sam oraz jego Podwykonawcy działać będzie w oparciu o ważne decyzje administracyjne określone w ustawie o odpadach dotyczące wytwarzania i transportu odpadów.

- W celu udokumentowania gwarancji prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Terminy realizacji

- Termin realizacji przedmiotu umowy: 145 dni od daty zawarcia umowy, przy zachowaniu postępu prac, zgodnego z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie.

- Przez termin realizacji przedmiotu umowy Strony rozumieją datę sporządzenia i podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy niniejszej Umowy siłami własnymi bądź 
przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, których ma prawo wprowadzić wyłącznie 
za wiedzą i zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może wnieść w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, 
w przypadkach, o których mowa w art. 464 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty należnego podatku VAT.

- Uprawnienia Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 2 – 10, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca w umowach zawieranych z Podwykonawcami zobowiąże ich do realizacji wobec Zamawiającego obowiązków, o których mowa w ust. 2, 3, 4, 6 oraz 7 niniejszego paragrafu oraz zobowiąże Podwykonawców do nałożenia na dalszych Podwykonawców realizacji powyższych obowiązków w umowach zawieranych pomiędzy nimi.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne.

- Przed zawarciem umów z Podwykonawcami Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę:

- pisemnych dowodów zapłaty (potwierdzeń zaksięgowanych przelewów bankowych) potwierdzających zapłatę w całości należnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii protokołów odbioru robót od Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wraz z oświadczeniami tych Podwykonawców, że ww. faktury lub rachunki zawierają wszystkie zrealizowane przez niego dostawy lub usługi w okresie stanowiącym przedmiot rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz że zostały one w całości opłacone;

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, 
za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz oświadczeniami tych Podwykonawców, że należności za ww. roboty zostały na ich rzecz w całości uregulowane.

- W sytuacji istnienia uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do zapłaty całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robót budowlanych, dostaw lub usług biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, niezależnie od dokumentów, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, Zamawiający żądać może przedłożenia przez Wykonawcę innych dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności całości należnego im w tym zakresie wynagrodzenia.

- W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zapłatę należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszystkich dokumentów, o których mowa 
w ust. 16 niniejszego paragrafu, na 14 dni przed upływem terminu płatności należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu odebranych robót budowlanych, dostaw lub usług, Zamawiający może wstrzymać w całości lub w części wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- Strony zgodnie ustalają, iż wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa 
w ust. 18 niniejszego paragrafu, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy w części dotyczącej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub na pisemny wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. Ewentualne uwagi Wykonawca obowiązany jest zgłosić Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co ten wyraża zgodę.

§6

Zmiany umowy

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej  w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem nieważności.

    - Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne, niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. niezbędnych do dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, do wydania których właściwe organy są zobowiązane 
na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii i aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy,

- gdy w trakcie realizacji robót na terenie budowy wystąpią niewybuchy, niewypały lub znaleziska archeologiczne, które będą wymagały wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę,

- w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, tj. awarie urządzeń, zniszczenia wywołane przez wiatrołomy, wyładowania atmosferyczne itd.,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- gdy nastąpią opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

- gdy w trakcie realizacji robót wystąpią niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,

- w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
w pierwotnie określonym terminie, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne 
o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne 
do przewidzenia, którego skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – 
np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie, w tym COVID-19.

    - Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania Umowy, w szczególności w przypadku:

- zmiany danych Stron umowy lub przekształcenia podmiotu (Strony umowy – Wykonawcy);

- zmiany warunków i uzgodnień rozwiązań projektowych z zarządcami infrastruktury technicznej;

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż przyjęto 
w dokumentacji;

- konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych;

- zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zmiana dopuszczalna jest w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę;

- zmiany Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, 
gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże 
on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału 
w postępowaniu;

- powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego 
w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ;

- zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegającej na zmianie kolejności wykonywania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót 
do wykonania w poszczególnych etapach – w przypadku wystąpienia przyczyny powodującej, 
że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa.

    - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wystąpienie danej okoliczności niezwłocznie po powzięciu informacji o jej wystąpieniu. Warunkiem wydłużenia terminu realizacji umowy będzie wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających jego przedłużenie oraz pisemnym potwierdzeniem zaistniałej okoliczności przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W takim przypadku Zamawiający pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowić będzie podstawę do spisania stosownego aneksu przedłużającego termin realizacji umowy.

    - Dopuszcza się możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru końcowego zadania.

    - Odnośnie okoliczności zaistniałych w związku z COVID-19 zastosowanie ma art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r., 
poz. 340).

    - Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

§ 7

Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  umowy ustala się ryczałtowo  na  kwotę:

cena netto: ……………………….. (słownie zł:  ……………………………………………………………………………………),

podatek VAT: …………………..…. (słownie zł: ……………………………………………………………………….…………..),

cena brutto: ……….……….…….. (słownie zł: ……………………………………………….……………………………………).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami, związanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu umowy, włączając w to koszty ubezpieczenia, koszty przeprowadzenia wszelkich badań oraz prób, sprawdzeń, pomiarów, ekspertyz, przyłączeń, próbną eksploatację oraz rozruch urządzeń i maszyn przewidzianych w dokumentacji projektowej itp., a także pozostałe koszty określone w Umowie.

- Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia przedmiotu umowy dwiema fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Przedmiotem rozliczeń będą poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

- Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez Zamawiającego oraz przez kierownika budowy, a także potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego oraz przez kierownika budowy, a także potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez kierownika budowy. 
W przypadku ujawnienia braków w dokumentacji, data doręczenia faktury liczona będzie od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentów.

- Wykonawca przy wystawianiu faktury VAT będzie w jej treści uwzględniał niżej wymienione oznaczenia:

  - poprzez oznaczenie (pojęcie) nabywcy Strony niniejszej umowy rozumieją:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica; NIP 6912226286

  - poprzez oznaczenie (pojęcie) odbiorcy Strony niniejszej umowy rozumieją:

Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica;

- Strony zgodnie postanawiają, iż miejscem płatności jest bank Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Za datę płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki z płatnością, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w § 7 ust. 10 jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również jest rachunkiem znajdującym się 
w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako: Wykaz).

- W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w § 7 ust. 13, opóźnienia w dokonaniu płatności, w terminie określonym w § 7 ust. 6, powstałe wskutek braku możliwości realizacji płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 
od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Harmonogram rzeczowo - finansowy określa zakres, kolejność i termin wykonania poszczególnych robót (elementów robót) w ramach realizacji zamówienia oraz określa ich wartość pieniężną i stanowi Załącznik nr 3 do Umowy

- Ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz zachowania formy pisemnej.

- Po zawarciu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany będzie 
do sporządzenia harmonogramu robót Podwykonawcy, stanowiącego uzupełnienie Harmonogramu, 
o którym mowa w ust. 1 i przedłożenia go do akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającemu.

- Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu, a także 
na każde żądanie Zamawiającego.

- Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem możliwości przyjęcia do finansowania faktury częściowej.

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, by przedmiot umowy został wykonany w terminie umownym. Koszty związane z takimi działaniami obciążają Wykonawcę.

§ 9

Osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający oświadcza, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- po stronie Zamawiającego - …………………………………………..………………………….…………………………………

- po stronie Wykonawcy -  ………………………….…………………….……………………………………………….…………..

- Każda ze Stron może dokonać zmian osób wskazanych w ust. 1, informując o tym pisemnie drugą Stronę z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

- Zamawiający oświadcza, iż ustanowił inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ……………….…………….., który po siada uprawnienia budowlane o nr ……………….. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jest członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa ……………………………………….

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach związanych m.in. z przekazaniem placu budowy, wpisami do dziennika budowy, uczestnictwem 
w naradach koordynujących, udziałem w czynnościach odbiorów (robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru częściowego oraz odbioru końcowego) oraz z przeglądami gwarancyjnymi.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może wpisami do dziennika budowy dokonywać jakichkolwiek zmian treści niniejszej umowy oraz działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

Kierownik Budowy: …………………………………………………………………...., który posiada uprawnienia budowlane 
o nr ewidencyjnym ……………………………. do kierowania robotami.

- Kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 10

Odbiory

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegający na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy,

- odbiór częściowy robót - będzie zakończony protokołem odbioru elementów wykonanych robót, 
w odniesieniu do zakresu prac wskazanego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

- odbiór końcowy dotyczący wykonania całości przedmiotu umowy,

- odbiór gwarancyjny, przeprowadzany przynajmniej raz do roku w czasie obowiązywania gwarancji 
i rękojmi oraz odbiór pogwarancyjny.

- Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego:

- Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego oraz potwierdza wpisem do dziennika budowy, nie później 
niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów;

- zakończenie wszystkich robót przewidzianych do odbioru i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz przedkłada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być spięte na trwałe w jednej teczce) zawierający m.in.:

- dziennik(i) budowy,

- oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót,

- protokoły odbiorów technicznych,

- atesty i aprobaty techniczne materiałów użytych do inwestycji,

- inne potrzebne dokumenty, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia czynności odbiorowych i zakończenia budowy,

- zestawienie zbiorcze ewentualnego wyposażenia, wmontowanych urządzeń, dat przeglądów 
i czynności serwisowych, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń;

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 5 dni roboczych dokonuje weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy;

- Osiągnięcie gotowości do odbioru jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy zgodności dokonanego wpisu przez Kierownika Budowy 
ze stanem faktycznym oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidłowości złożonych przez Wykonawcę dokumentów;

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego;

- Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedkłada oświadczenia Podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę z płatnościami za wykonane usługi, dostawy 
i roboty budowlane.

- Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością;

- Zamawiający wyznaczy komisję odbiorową i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcą wyznacza datę odbioru, z zastrzeżeniem, że rozpoczyna go do 7 dni roboczych 
od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru; odbiór winien trwać do 7 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru w formie papierowej lub elektronicznej;

- Czynności odbioru końcowego:

- odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego;

- w czynnościach odbioru uczestniczą w szczególności:

- kierownik budowy,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy,

- upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego;

- jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru;

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokonuje odbioru a do protokołu dołącza wykaz wad stwierdzonych w trakcie odbioru i wyznacza termin ich usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji i rękojmi,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego o dwukrotną wartość wadliwie wykonanego elementu,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki z winy Wykonawcy bądź może od umowy odstąpić;

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności zawiera wykaz stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz określa termin ich usunięcia;

- jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru; protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym wyżej i zostanie niezwłocznie przekazany Wykonawcy;

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych;

- po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy;

- W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na zasadach określonych w § 12 pkt 9 Umowy.

§ 11

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy fakt ujawnienia na terenie budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (jego pracowników lub inne osoby świadczące usługi na jego rzecz) realizującego roboty budowlane 
bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w stosunku do każdego ujawnionego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które winę ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł, 
za każdy stwierdzony przypadek;

  - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;

  - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w  § 16 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami, wykonującymi czynności, o których mowa w § 16 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek odmowy. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia 
do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów;

  - za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy i kierowników robót na wyznaczonych 
przez Zamawiającego spotkaniach na budowie, w wysokości 500,00 zł brutto za każdą nieobecność dla każdej osoby.

- Kary umowne z tytułu nieterminowości określone w ust. 2 pkt. 2 i 3  niniejszego paragrafu oraz kary  umowne związane z odstąpieniem od umowy określone w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu spowodowane nieterminowością Wykonawcy nie podlegają kumulacji.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na wykonawcę nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Strony zgodnie oświadczają, że wysokość kar została określona przez Zamawiającego we wzorze umownym na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i Wykonawca nie wnosi uwag 
co do ich wysokości oraz podstaw  ich naliczania.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, udziela Zamawiającemu gwarancji na jakość wykonania wszystkich zrealizowanych robót na okres ………….  miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy wad.

- Okres rękojmi kończy się z wraz z upływem terminu gwarancji.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy           w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów.

- W przypadku dokonania przez Wykonawcę napraw objętych gwarancją lub rękojmią, terminy ustalone 
w ust. 1 i 3 dla elementów naprawionych lub wymienionych biegną na nowo od chwili usunięcia wady.

- Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne, jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę niezgodne z niniejszą Umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą miały zastosowania.

- Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jakości i rękojmi. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z kwoty będącej zabezpieczeniem wykonania umowy.

- W ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy datę pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie w wysokości 5% wartości ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ………………………..….…………… zł (słownie złotych: …………………………………………………………………..................................................................................…... w formie …………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach i wysokościach:

- wartość 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt 8 Umowy,

- wartość  30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 
lub gwarancji.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie, niż w pieniądzu, 
w przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia lub wzniesienia nowego zabezpieczenia na wydłużony okres. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 
do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin zakończenia przedmiotu umowy.

§ 14

Cesja

Zamawiający oświadcza, iż nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

§ 15

Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od ustawowych podstaw odstąpienia, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 2;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - Wykonawca rozpocznie procedurę likwidacji przedsiębiorstwa;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który może mieć realny wpływ na realizację niniejszej umowy;

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni roboczych, chyba że sytuacja ta wynika z okoliczności przewidzianych w § 6 niniejszej Umowy;

  - Wykonawca opóźnia się w realizacji przedmiotu umowy ponad 20 dni względem zakresu, 
jaki powinien być wykonany w danym terminie, ustalonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektowych, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też wykonuje je w sposób nienależyty;

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub przepisami technicznymi;

  - Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;

  - Wykonawca nie usuwa wad stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu Umowy;

  - w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wskazanego w § 16 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób realizujących czynności określone w SWZ.

- Uprawnienia do odstąpienia od umowy przewidziane w ust. 1 przysługują stronom w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia […] r..

- Odstąpienie wywołuje skutki prawne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu 
od Umowy i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień 
z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych.

- Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz innych uczestników przedsięwzięcia inwestycyjnego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, w protokole tym Strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;

  - Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, 
nie stanowiące własności Zamawiającego.

- W sytuacji braku realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może je wykonać we własnym zakresie lub przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy oraz jego ryzyko.

§ 16

Zatrudnienie

- Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), pracowników wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, w szczególności związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych (podbudowy, nawierzchnie), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób kierujących budową, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe.

- Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany do złożenia oświadczenia zawierającego informację o ilości osób, które będą realizować prace przy realizacji czynności określonych w pkt 1, imiona i nazwiska tych osób, datę rodzaj zawartej z nimi umowy o pracę oraz wymiar etatu, wraz z oświadczeniem, że ww. osoby są zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ponadto oświadczenie to powinno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie i datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (lub Podwykonawcy).

- W przypadku zmiany ilości osób, które z ramienia Wykonawcy mają realizować poszczególne prace, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu nowego oświadczenia. Przedłożenie nowego oświadczenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż cztery dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu potwierdzone za zgodność 
z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami, o których mowa w pkt 1 lub innych dokumentów – zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę w ramach stosunku pracy, rodzaj takiej umowy oraz zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osób lub osoby, których dotyczy 
ww. uchybienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ujawnienia uchybienia i do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższych osób lub osoby na umowę 
o pracę.

- Powyższe zapisy ust. 1-5 stosuje się wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zapisów umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony wyłączają formę dokumentową, o której mowa w art. 772 Kodeksu cywilny, czyniąc formę pisemną pod rygorem nieważności formą wyłączną, o ile postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy PZP oraz ustawy Prawo budowlane.

- Strony postanawiają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony zobowiążą się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, sądem miejscowo właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY |  | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |