- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- z dnia 09.04.2025 r.

- - projekt umowy -

- UMOWA

- zawarta w dniu …………………….. 2025 r., pomiędzy:

- Powiatem Świdnickim, ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 Świdnica, NIP 884-23-69-827,

- reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Świdnicy, w imieniu którego działają:

- 1. Pan Piotr Fedorowicz – Starosta Świdnicki,

- 2. Pan Zygmunt Worsa  – Wicestarosta Świdnicki,

- zwanym dalej „Zamawiającym”,

- a

- ……………………………………………………… (pełne oznaczenie Wykonawcy),

- zwanym dalej „Wykonawcą”,

- o następującej treści:

- § 1    Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy” położonego przy                     ul. Księżnej Agnieszki 2, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Świdnickiego pełniących funkcje oświatowe” współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, w ramach Priorytetu nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” Działania nr 9.5 „Transformacja środowiskowa”, polegających na wykonaniu prac branży elektrycznej polegających na przystosowaniu układu pomiarowego energii elektrycznej do zwiększenia mocy przyłączeniowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych                          w Świdnicy przy ul. Ks. Agnieszki 2.

- Przedmiot umowy obejmuje przede wszystkim roboty demontażowe rozdzielnic, ułożenie odcinka kabla zasilającego oraz montaż zestawu złączowo-pomiarowego ZZP.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na podstawie i zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa Zespołu Usług Technicznych „PROBUD” – inż. Mieczysław Ruszała,                     ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych, wykonanym w oparciu o Warunki Przyłączenia nr WP/121320/2024/O04R02 z dnia 2024-11-22 i uzgodnionym z Tauron Dystrybucja S.A.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia stosownego zgłoszenia do właściwego OSD o gotowości do uruchomienia układu pomiarowego energii elektrycznej                    w zwiększonej mocy przyłączeniowej.

- § 2    Termin realizacji

- Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- rozpoczęcie realizacji po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, które nastąpi nie później 
niż w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy,

- zakończenie realizacji przedmiotu umowy: do 1 miesiąca od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę:

- 1) teren budowy,

- 2) kompletną dokumentację projektową przedmiotu umowy.

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbędnej zwłoki po dacie przekazania terenu budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przejęcia teren budowy od Zamawiającego.

- § 3  Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu umowy w systemie podwykonawstwa.

- Zapisy umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Przed zawarciem umowy z Podwykonawcą, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy zgodnie z przepisem art. 6471 
§ 2 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.). Do wniosku o wyrażenie zgody należy dołączyć projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- § 4  Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest:

- wygrodzić i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,

- dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji, w szczególności dla potrzeb zamówienia materiałów,

- prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury           z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematycznie porządkować miejsca wykonywania prac,

- natychmiast usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę               w trakcie realizacji robót,

- prowadzić roboty w sposób bezpieczny,

- wykonać wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów z przeprowadzonych badań odbiorczych, wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiory,

- uporządkować teren po wykonaniu robót oraz zdemontować obiekty tymczasowe,

- opracować i przekazać Zamawiającemu operat kolaudacyjny,

- zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym.

- Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest dochować staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

- § 5   Warunki realizacji robót

- Warunki realizacji robót:

  - Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z projektem wykonawczym oraz zasadami sztuki budowlanej i zasadami BHP.

  - Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń.

  - Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, muszą posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te, przed ich dostarczeniem na plac budowy, należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru.

  - Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały zostaną zakupione i dostarczone na teren budowy przez Wykonawcę i będą stanowić jego koszt. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Wykonawca obowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych nadających się 
do stosowania w budownictwie, tj. wyroby spełniające w całości wymogi określone w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

  - Wykonawca zobowiązuje się zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo realizacji prac, w tym odpowiednio wygrodzić i oznakować teren prowadzenia prac.

- Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę.

- § 6   Organizacja robót i odpowiedzialność za mienie

    - Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy i wygrodzi terenu budowy.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się 
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

- Wykonawca ponosi koszty prób, badań, odbiorów technicznych itp.

- § 7  Przedstawicie stron umowy

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie osoba, którą Wykonawca wskaże w protokole przekazania terenu budowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie ww. osoby.

- Koordynatorem w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznaczony zostanie Inspektor Nadzoru, o wyborze którego Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę oraz wskaże osoby działające w jego imieniu.

- Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego umową zawartą z Zamawiającym.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją wykonania przedmiotu umowy.

- § 8   Warunki odbioru robót

- Warunki odbioru robót:

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby zakończenie odbioru końcowego robót było możliwe w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 b niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe.

- Po zakończeniu robót przewidzianych umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń. Operat kolaudacyjny Wykonawca winien złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby zakończenie odbioru końcowego robót było możliwe w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 b niniejszej umowy.

- Operat kolaudacyjny winien być sporządzony w 2 egzemplarzach.

- Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania są niekompletne, to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji przez Użytkownika,                               a spowodowane brakiem właściwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

- W dniu wyznaczonym na odbiór przedmiotu umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu dokumentację projektową, przekazaną wcześniej Wykonawcy przez Zamawianego.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem umowy potwierdzone ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka zwłoka nastąpi i trwa powyżej 2 tygodni liczonych od dnia przerwania czynności odbiorowych ze względu na wady;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

- Podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczenie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego 
i kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy.

- § 9    Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający może naliczać kary:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu w wysokości 0,1 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych lub w okresie rękojmii czy gwarancji, w wysokości 0,05 % ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- W przypadku odstąpienia od umowy, strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 10 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swych zobowiązań według niniejszej umowy to Zamawiający może za pomocą powiadomienia żądać od niego spełnienia takiego zobowiązania oraz naprawienia szkód 
we wskazanym terminie.

- W przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego za faktury Wykonawcy prawidłowo sporządzone                        i dostarczone Zamawiającemu w umownym terminie, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w odrębnych przepisach w dniu ich wymagalności.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę    z żądaniem zapłaty.

- Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.

- Kary pieniężne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- § 10  Wynagrodzenie i płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe cenie ofertowej Wykonawcy w wysokości:

- - cena netto ……………… zł

- - podatek VAT …. %, …….. zł

- - cena brutto …………. zł  (słownie: …………..zł …………gr.).

- Wynagrodzenie określone w § 10 ust.1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
oraz zapisów niniejszej umowy.

- Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym końcowym odbiorze robót przez Zamawiającego            i przekazaniu uporządkowanego terenu budowy Zamawiającemu.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony protokół końcowego odbioru robót,
o którym mowa w § 8 pkt. 11 umowy. Należność za fakturę końcową zostanie uregulowana 
po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań w pełnej wartości robót wykonanych przez podwykonawcę w ramach niniejszej umowy wraz z dokumentem rozliczeniowym potwierdzającym dokonanie przez Wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawcę w okresie rozliczeniowym (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) lub po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, 
że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.

- Faktury winny być wystawione na bezpośredniego płatnika, tj. Powiat Świdnicki, w następującym układzie:

- Nabywca: Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, NIP 884-23-69-827;

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica.

- Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. Faktury składane drogę e-mailową muszą być przesyłane na adres starostwo@powiat.swidnica.pl .

- Należności wynikające z wystawionych faktur zostaną uregulowane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ich Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za termin dokonania zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Przeniesienie wszelkich wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych faktur za wykonane roboty obciążające Zamawiającego na rzecz innych osób wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego, 
pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany przez niego w wystawionych rachunkach czy fakturach jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Ponadto Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników, a Zamawiający zastrzega, 
że płatność za należności z faktur Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie w przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy w białej liście podatników VAT - do czasu jego umieszczenia 
lub wskazania prawidłowego numeru rachunku. Za czas opóźnienia związanego ze zgłoszeniem 
przez Wykonawcę takiego rachunku nie będą należne odsetki za opóźnienie.

- Przepisy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest …… (wypełnione 
wg wskazań Wykonawcy).

- Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca                 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 893).

- Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia                    8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- § 11   Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na wszystkie wykonane prace budowlane licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Na zastosowane materiały i wyroby gotowe okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez producenta tych wyrobów licząc od daty odbioru końcowego robót, a jeśli okres ten jest krótszy niż określony w § 11 ust.1, to Wykonawca na wyroby te udziela gwarancji na okres jak w § 11 ust. 1.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych 
w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie              z zasadami sztuki budowlanej.

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady 
lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad lub usterki.

- Jeżeli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie dłuższy niż ustawowo określony okres rękojmi (art. 568 § 1 k.c.), to przyjmuje się, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- § 12   Odstąpienie od umowy

  - Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy:

- 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem § 13,

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                   z tytułu wykonania części umowy.

- Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy lub jej części w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową, lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni 
lub pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy,

- Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

- rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy poprzez niezachowanie wymogów wskazanych                    w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 niniejszej umowy.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni 
od  zaistnienia przyczyn wskazanych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.

- Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.

- § 13   Zmiany umowy

- Zamawiający nie dopuszcza takich zmian niniejszej umowy, które powodują, że charakter umowy zmienia się        w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

- 1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
        to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

- 2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany 
      w pierwotnej umowie;

- 3)  w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

- 4) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą 
      w przypadkach innych, niż wskazane w ust 2 pkt 2.

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony              sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:

- 1) realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, dostaw, usług których 
     nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
     następujące warunki:

    - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,   
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

    - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów 
         dla Zamawiającego,

    - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie   
w Umowie, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

  - gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:

  - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,

- podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału                                  w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

- lub

  - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

- w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, w umowie zwane PZP);

- 3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając     
     z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, 
     a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;

- 4) gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli 
     takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących 
     sytuacjach:

- zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- opóźnień w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie,

- opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

- działania siły wyższej (na przykład pandemie klęski żywiołowe, katastrofy i kataklizmy), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na terminowość wykonywania robót,

- podpisania umowy na roboty dodatkowe, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy,
o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,

- We wszystkich przypadkach określonych w § 13 ust. 2 pkt 4, termin realizacji może ulec przedłużeniu, 
nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację prac, co musi zostać wykazane przez Wykonawcę i potwierdzone pisemnie przez działającego w imieniu Zamawiającego Inspektora Nadzoru.

- § 14

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Wykonawca :        					               Zamawiający: