SPCYFIKACJA TECHNICZNA ST‐1-T

BRANŻA TELETECHNICZNA

ODBUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

„Remont po powodzi parkingu przy ulicy Wyspiańskiego w Nysie - kanał technologiczny."

„

Opracował:

Jacek Bułdys

## WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odbudowy kanału technologicznego przy przebudowie i budowie dróg. Roboty objęte tą SST prowadzone będą przy remoncie drogi gminnej.

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach kontraktu wymienionego w ST.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu budowy kanalizacji  i  rurociągów telekomunikacyjnych. W zakres tych robót wchodzą:

- odmulenia istniejącej kanalizacji

- demontażu uszkodzonych elementów studni i odcinków rur

- budowa studni kablowych,

- budowę gardeł w studniach istniejących

- wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

- wykonanie przepustów zabezpieczających rurociągi,

- układanie rurociągu kablowego,

- montaż kanalizacji wtórnej,

- ułożenie rur,

- zabezpieczenie włazów studni przed otwarciem ,

- badania i pomiary,

po wykonaniu  prac technicznych  przywrócenie terenu do stanu  przed powodzią :.

odtworzenie tabliczek w studniach, czyszczenie studni itp.

Zakres prac:

Zawarto w szczegółowym przedmiarze robót

## Określenia podstawowe

Kanały Technologiczne (KT) - sieć infrastruktury dla telekomunikacyjnych kabli światłowodowych lub innych, przeznaczonych dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych i innych podmiotów działających na terenie gminy.

Sieć  KT - sieć złożona z ciągów rur, studni kablowych liniowych i  złączowych oraz szaf  kablowych.

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna – kanalizacja kablowa, do której  zaciąga się kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej.

Kanalizacja kablowa wtórna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiałów o nie gorszych właściwościach), umieszczonych wewnątrz otworów kanalizacji kablowej pierwotnej.

Mikrorura mikrokanalizacji kablowej- szczególny typ rury instalacyjnej do budowy telekomunikacyjnej mikrokanalizacji kablowej (mikrorurociągów kablowych)

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania , montażu i konserwacji kabli.

Komora studni - środkowa część studni kablowej.

Gardło studni - zwężona część studni między komorą a czołem zestawów kanalizacji wprowadzanych do studni kablowych.

Osadnik studni - zagłębienie w dnie studni i stanowiące zbiornik do wody ściekowej.  Właz studni - otwór wejściowy do studni kablowej zamykany pokrywą.

Rama włazu - obramowanie włazu studni kablowej.

Pokrywa studni - oprawa wypełniona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni - tarcza żeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

Złączka rurowa - element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna , wtórna lub rurociąg kablowy.

Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtórnej pozwalający na ich identyfikację na podstawie oględzin.

Taśma ostrzegawcza - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY tub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY układana nad kablem lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem  UWAGA!  KABEL  ŚWIATŁOWODOWY  zawierająca  czynnik lokalizacyjny np. taśmę stalową  i układana nad rurociągiem kablowym.

Mikrokanalizacja – rodzaj wielootworowej kanalizacji teletechnicznej o zmniejszonych

średnicach rur przeznaczonych do instalowania mikrokabli światłowodowych.

Mikrorurka  –  rurka  o  średnicy  4  –  15  mm,  w  której  instaluje  się  mikrokabel światłowodowy.

Mikrokabel światłowodowy – kabel światłowodowy o średnicy i powłoce odpowiednio dobranej do instalowania w mikrorurce światłowodowej

Pozostałe określenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm związanych.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.00.00.00 „Wymagania ogólne”

# MATERIAŁY

  - Ogólne   wymagania	dotyczące	materiałów

Ogólne   wymagania	dotyczące materiałów podano w ST-0.00.00.00. „Wymagania ogólne”

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni  lub innym  umownym warunkom.

# Rury RHDPEp-Ø125/7,1 mm

Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie

PN-C-89200, ZN-TP S.A.-015, ZN-TP S.A.-018.

# Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych oraz jako przepustowe. A także na skrzyżowaniach i przy zbliżeniach z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego oraz przy przejściach przez przeszkody wodne i pod jezdniami powinny odpowiadać normie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018 oraz ZN-WIMUMWR-01.

# Rurociągi i kanalizacja wtórna mikrokanalizacja

# Na kanalizację wtórną należy stosować rury polietylenowe HDPE 32/2,9 mm, 32/2,0 mm lub HDPE 40/3,7, a na rurociągi kablowe HDPE 40/3,7 mm wg ZN-96/TP S.A.-017 oraz ZN-WIMUMWR-01. Wiązki mikrokanalizacji powinny spełniać wymogi normy

# ZN-WIMUMWR-01.

# 2.5.   Mikrokanalizacja

# Przy budowie mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi należy stosować mikrokanalizację z podwójnym płaszczem zewnętrznym lub uniwersalne rury, a warunki budowy są analogiczne jak dla standardowych rurociągów kablowych o klasie wyższej niż 600N. Mikrorurki powinny być wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gładkimi lub rowkowanymi ściankami wewnętrznymi z warstwą poślizgową lub bez. Mikrorurki w których przewiduje się wykorzystanie mikrokabli typu wiązki włókien EFPU powinny posiadać wewnętrzną powłokę antyelektrostatyczną. Klasa odporności na ściskanie mikrorurki powinna zapewniać wytrzymałość minimum 180N przy zachowaniu współczynnika zniekształcenia kształtu mniejszym niż 5% przekroju mikrorurki. Mikrorurki i złączki mikrorurek powinny zapewniać wytrzymałość pneumatyczną minimum 12 bar stale jak i podczas całego cyklu wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych. Promień gięcia mikrorurek nie powinien być mniejszy od 15 średnic zewnętrznych. Do bezpośredniego układania pojedynczych mikrorurek w kanalizacji pierwotnej lub bezpośrednio w ziemi należy stosować mikrorurki o zwiększonej grubości ścianek (db) i klasie odporności na ściskanie wyższej niż 1000N. Mikrokanalizację światłowodową można prowadzić również w budynku aż do budynkowych szaf dystrybucyjnych lub innych punktów rozgałęzień sieci światłowodowej. Wymagane jednak jest zastosowanie mikrorurek w wersji uniepalnionej oraz wykonanie uszczelnionych przejść kanalizacji ziemnej do budynkowej. Mikrokanalizacja przeznaczona do budowy bezpośrednio w ziemi, bez rur osłonowych powinna być wykonywana w postaci z podwójną, wzmocnioną powłoką zewnętrzną i wytrzymałość na ściskanie przynajmniej klasy 600N.

# 2.6.	Osłony złączowe dla kabli światłowodowych

# Osprzęt do budowy krajowej sieci optotelekomunikacyjnej powinien posiadać świadectwo homologacji. Osprzęt złączowy powinien być dostosowany do wymiarów i konstrukcji kabla, z którego budowana jest linia. Osprzęt powinien posiadać trwałość kabli OTK oraz powinien być łatwy w montażu – ZN-96/TPSA-002 [25].

# 2.7.	Mikrokable światłowodowe

# Wymagania ogólne dotyczące kabli stosowanych w mikrokanalizacji zawiera norma europejska IEC 60794-5 precyzująca parametry techniczne takie jak: max. naprężenie instalacyjne kabla, max. siłę zgniatającą, odporność na wnikanie wody i inne parametry

# mechaniczne kabli. W mikrokanalizacji zalecane są mikrokable o parametrach zgodnych z wymienioną normą oraz spełniające dodatkowe, następujące wymagania:

# powłoki mikrokabli powinny być wykonane z  materiałów zapewniających niski współczynnik tarcia w kontakcie z mikrorurkami,

# b)	mikrokable powinny być dostosowane do instalacji w mikrokanalizacji metodą pneumatycznąstrumieniową,

# c)	średnice zewnętrzne mikrokabli powinny być dobrane do średnic wewnętrznych mikrorurek i powinny zapewniać (przy zastosowaniu w odpowiedniej mikrorurce) projektowe zasięgi wdmuchiwania.

# d)	w systemach mikrokanalizacji dopuszcza się zastosowanie mikrokabli światłowodowych w postaci:

# •	wiązek włókien w podwójnej lub potrójnej warstwie akrylowej (wyłącznie w mikrorurkach najmniejszej średnicy)

# •	mikrokali typu „flexible cable” z tubą centralną zawierającą włókna światłowodowe umieszczone w żelu hydrofobowym

# e)	Mikrokable w postaci wiązek włókien wymagają dodatkowo wdmuchiwania do mikrorurek z powłokami antyelektrostatycznymi w celu zapewnienia zasięgu projektowego wdmuchiwania.

# f)	Kodowanie kolorystyczne włókien i sekwencji lub kabla powinno być zgodne z normą EN 187 105.

# g)	Zalecanym standardem włókien wykorzystywanych do budowy rozległych sieci światłowodowych opartych o mikrokanalizację jest włókno jednodomowe 9/125 typu ITU- G.652D (włókno jednodomowe z usuniętym pikiem wodnym).

# h)	W sieciach światłowodowych opartych o mikrokanalizację można również stosować w miarę potrzeb kable zawierające pozostałe rodzaje włókien światłowodowych : ITU-G.655, ITU-G.651 50/125 OM2, ITU-G.651 50/125 OM3, ITU-G.651 50/125 OM3 XL, ITU-G.651 50/125 GIGA, ITU-G.651 50/125 GIGA XL oraz ITU-G.651 62,5/125 OM1.

# i)	Identyfikację mikrokabli powinny umożliwić napisy znacznikowe na kablu wykonane w sposób zapewniający trwałe oznaczenie co 1mb. Napisy na kablu powinny zawierać oznaczenie producenta kabla, ilość włókien i ich rodzaj, datę produkcji, długość bieżącą, ewentualnie dane inwestora.

# Studnie kablowe

# Studnie kablowe muszą być wykonane tak, aby spełniały wymagania normy

# BN-8984-01 , ZN-WIMUMWR-01 lub ZN-TP S.A.-023.

# Beton zwykły

# Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiadać wymaganiom normy

# PNB-06250:1988 pt. „Beton zwykły, klasy B-25.".

# Piasek

# Piasek powinien odpowiadać  normie PN-B-11113:1996 pt. „Kruszywa mineralne.

# Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.".

# Cement portlandzki

# Cement powinien być dostarczony w opakowaniach i odpowiadać normie PN-EN 197-1:2002. Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN197- 1:2002. Należy stosować cementy portlandzkie CEM I 32,5 N; CEM I 32,5 R i CEM I 42,5 N; CEM I 42,5 R na zgodność z normą na budowę studni kablowych lub odpowiednio , na budowę ław betonowych.

# Woda

# Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250: 1988 pt.

# „Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw." Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny.

## Pokrywa włazu

Pokrywa włazu powinna spełniać wymagania według punktu 3.5.7 normy ZN- 96/TPS .A.-023.

## Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spełniać wymagania normy BN-3233-02. Dopuszcza się inne wykonanie, np. jako monolitu z oprawą pokrywy, z wytłoczonym odpowiednim logo operatora, uzgodnione z operatorem telekomunikacyjnym.

## Ramy i oprawy pokryw

Powinny spełniać wymagania normy BN-3233-03.

## Wsporniki  kablowe

Powinny być zgodne z normą BN-3233-19. Dopuszcza się inne wykonania uzgodnione z operatorem.

## Dodatkowe pokrywy wewnętrzne studni

Dodatkowe pokrywy wewnętrzne typu „Pioch" powinny być wykona ne zgodnie z ZN-TP SA - 041. Stanowią dodatkowe (wewnętrzne ) zabezpieczenie studni przed ingerencją osób nieuprawnionych. Pokrywa powinna być wyposażona w układ zasuwowo ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamków należy każdorazowo uzgadniać z operatorem.

## Składowanie materiałów  na budowie

- elementy studni mogą być składowane na polu składowym niezabezpieczonym przed wpływam i atmosferycznymi,

- elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany studni należy układać w oddzielnych stosach,

- rury powinny być składowane na polu składowym zadaszonym, w miejscach nienarażonych na działanie mechaniczne, zabezpieczającym je przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi ,

- bębny z rurami należy składować na placu budowy na utwardzonym podłożu,

- na ostatniej warstwie rur na bębnie powinna być szczelnie nawinięta folia polietylenowa w kolorze czarnym dla ochrony rur polietylenowych przed szkodliwym wpływem światła dziennego,

- końce rur na bębnie powinny być uszczelnione ,

- przetaczanie bębnów z rurami polietylenowymi na składowisku może być prowadzone tylko w kierunku zgodnym ze strzałką umieszczoną na bębnie,

- końcówki rur na bębnach powinny być starannie umocowane zabezpieczone przed rozwinięciem, w razie stwierdzenia braku uszczelnień rur polietylenowych należy przed wydaniem ich na budowę sprawdzić szczelność rur i uszczelnić ponownie ich końcówki,

- pozostałe materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

## Odbiór materiałów na budowie

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dostawa materiałów na budowę powinna nastąpić dopiero po przygotowaniu pomieszczeń  magazynowych  lub składowisk na placu budowy.

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie z deklaracjami zgodności , atestami itp. i powinny być sprawdzone pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz czy nie zostały uszkodzone podczas załadunku , transportu i wyładunku. Deklaracje zgodności muszą pochodzić od producenta. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

## SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.00.00.00 „Wymagania ogólne”

## Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji i rurociągów telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu;

- sprężarka powietrzna spalinowa,

- żuraw samochodowy,

- koparka,

- ubijak spalinowy,

- żurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziu gąsienicowym,

- sprzęt do wykonywania przewiertów.

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.

## TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.00.00.00 „Wymagania ogólne”

## Transport materiałów

Wykonawca przystępujący do „Budowy kanalizacji telekomunikacyjnej" powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy ,

- samochód samowyładowczy ,

- samochód dostawczy ,

- przyczepa dłużycowa,

- przyczepa kablowa,

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanym i przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

## WYKONYWANIE  ROBÓT

  - Ogólne wymagania wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0.00.00.00 „Wymagania ogólne”

## Wytyczenie trasy kanalizacji i rurociągów

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej oraz rurociągów ziemnych powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej nas naradzie koordynacyjnej GESUT (ZUDP). Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w Dokumentacji Projektowej.

## Usytuowanie kanalizacji i rurociągów

    - Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji:

- na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji -

studnie przelotowe,

- na załamaniach trasy - studnie narożne,

- na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne,

- na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe.

## Długość przelotów między studniami

Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać 80 m.

## Głębokość  ułożenia kanalizacji

Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,7 m.

Przy przejściach pod jezdniami głębokość ułożenia kanalizacji powinna wynosić:

- co najmniej 1,2 m do górnej powierzchni dróg krajowych,

- co najmniej 1,0 m do górnej powierzchni dróg pozostałych,

- co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniającego.

Przy przejściach pod torowiskiem tramwajowym głębokość podstawowa ułożenia kanalizacji powinna wynosić co najmniej 1,5 m w odległości pionowej mierzonej od górnej powierzchni ciągu do stopki szyny.

Głębokość ułożenia poza torowiskiem wynosi:

- 0,3  m od  górnej  powierzchni  kanalizacji do  zewnętrznej  dolnej  powierzchni kabla

sygnalizacyjnego lub zasilającego ułożonych bezpośrednio w ziemi,

- 0,5  m od górnej  powierzchni kanalizacji  do  najniżej położonego  punktu dna  rowu

ściekowego lub dolnej powierzchni sączka odwadniającego,

- 0,8 m od górnej powierzchni kanalizacji do dolnej powierzchni kanału pędniowego lub

kanału kablowego.

W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji pod

warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. ławą betonową lub wykonania kanalizacji z grubościennych rur z tworzywa

sztucznego bądź rur stalowych.

Grubość warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosić co najmniej 0,1 m, zgodnie z ZN WIMUMWR-02. Przy

skrzyżowaniu z korpusem drogi należy układać rury  kanalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową.

    - Prostoliniowość przebiegu

Kanalizacja kablowa magistralna powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej bez znacznych załamań i wyboczeń.

Dla kanalizacji rozdzielczej, w uzasadnionych technicznie przypadkach, w tym dla zastąpienia studni zakrętowej, rury kanalizacji rozdzielczej z rur prostych mogą odchylać się od przebiegu prostoliniowego. Jednak wygięcie tych rur powinno być utrzymane w takich granicach, aby możliwe było przeciągnięcie przez nie kalibru z materiału nie ulegającego odkształceniu o  długości  1,0  m  i  średnicy  równej  połowie  średnicy wewnętrznej rury, o krawędziach zaokrąglonych.

Dla układania kanalizacji z rur osłonowych (metodą przewiertu sterowanego) dopuszcza się odchylenie „w pionie" z zachowaniem minimalnych promieni gięcia wymienionych przez producenta rury (w określonych warunkach temperaturowych ) oraz zachowaniem kołowego przekroju rury.

    - Spadek kanalizacji

W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 % w kierunku jednej ze studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochyłym ze spadkiem wynikającym z naturalnego ukształtowania terenu z zachowaniem zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

    - Ciągi kanalizacji - zestawy z rur

Do zestawów kanalizacji należy używać rur wykona nych z:

- polietylenu o średnicy 110 mm i grubości ścianek nie mniejszej od 6 mm wg

ZN-TPS.A.- 018,

- polietylenu o średnicy 110 mm ,140 mm i grubości ścianek nie mniejszej od 7 mm wg

ZN-TP S.A.-016.

    - Kanalizacja kablowa wtórna

Rury do budowy kanalizacji wtórnej powinny być wykonane z polietylenu dużej gęstości HDPE 32/2,0 mm oraz HDPE 40/3 ,7 mm z warstwą poślizgową , o gęstości nie mniejszej niż 0,943 g/cm 3 -wg ZN-TP S.A.-017.

Rury polietylenowe powinny mieć wewnętrzną powierzchnię pokrytą drobnymi, wzdłużnym i rowkami.

Dopuszcza się stosowanie rur polietylenowych o wewnętrznej powierzchni gładkiej. Napisy na rurach powinny informować o ich przeznaczeniu i pozwalać na rozróżnianie ich w przypadku układaniu ciągów wielorurowych. Krawędzie otworów na końcach łączonych rur powinny być sfazowane. Rury polietylenowe kanalizacji wtórnej należy zaciągać do wolnych otworów kanalizacji pierwotnej. Rury polietylenowe kanalizacji wtórnej należy zaciągać możliwie w jak najdłuższych odcinkach instalacyjnych. W studniach kablowych należy zachować ciągłość rur polietylenowych kanalizacji wtórnej. Łączenie rur powinno być szczelne i wykonane wg IT-ZDBŁ-52. Rury mogą być także łączone giętkimi rurami karbowanymi z polietylenu lub polichlorku winylu. Rury kanalizacji wtórnej powinny być odpowiednio wygięte łagodnym i łukami i przymocowane do ścian studni, a tam gdzie to niemożliwe do sufitu studni, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni.

    - Rurociągi kablowe

Rury do budowy rurociągów kablowych powinny być wykonane z polietylenu dużej gęstości HDPE 40/3,7 mm wg ZN-TP S.A.-017. Rury należy układać w rowie kablowym na głębokości 1,0 m z falowaniem 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowyc h. Rury należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm ponad powierzchnię rur. Pozostałe zasady budowy wg IT ZDBŁ-52 oraz BN-8984-17/03.

## Roboty ziemne

    - Długości wykopów

Wykop dla układania rur powinien być realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomiędzy sąsiednimi studniami. Krótsze odcinki  wykopów mogą być wykonywane, jeśli wymaga tego zachowa nie bezpieczeństwa ruchu kołowego lub pieszego.

## Głębokości  wykopów

Minimalna głębokość wykopu powinna wynosić :

- 1,0 m dla rurociągu ziemnego.

## Szerokości wykopów

Minimalna szerokość wykopów dla kanalizacji powinna wynosić:

- 0,30 m dla 1 rury w warstwie,

- 0,45 m dla 2 rur w warstwie,

## Przygotowanie  wykopów

Wykopy powinny być tak przygotowane , aby spełniały wymagania dotyczące głębokości i szerokości z zachowaniem pochyłości ścian. Ściany wykopów powinny być pochyłe w stopniu uzależnionym od rodzaju gruntu.

## Wykonywanie przewiertów sterowanych

Wykona nie przepustów kablowych dla rurociągu kablowego w techno logii Sterowanych Przewiertów Horyzontalnych- HDD, umożliwia budowę istniejących urządzeń bez konieczności naruszania linii brzegowej rzek oraz wykonanie przebudowy wyprzedzająco w stosunku do robót drogowych. Prace montażowe wyko nywać , zgodnie z technologią sterowanych przewiertów horyzontalnych, przy zachowaniu następującej kolejności robót:

- wytyczenie trasy przewiertu,

- przygotowanie stanowiska dla urządzeń wiertniczych,

- przygotowanie stanowiska do montażu rurociągu kablowego,

- ułożenie  przewodów	śledzących  oraz	opracowanie	danych niezbędnych	do prawidłowego wykonania przewiertu,

- wykonanie otworu pilotowego,

- rozwiercanie otworu pilotowego do wymaganej średnicy,

- instalacja rur ochronnych, rury należy łączyć metodą zgrzewania czołowego,

- uprzątnięcie terenu po wykonaniu przepustu kablowego.

## Wyrównanie i   wzmocnienie dna wykopu

Przed ułożeniem kanalizacji, dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane z minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntach małospoistych, jak próchnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych wodą, jak kurzawki. muły i torfy, na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu klasy B 10 o grubości co najmniej 10 cm. Ławę betonową na dnie wykopu należy układać również w przypadku możliwości osiadania gruntu, np. przy przebudowach ulic w świeżo wzruszonej lub nasypanej ziemi. Ława betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od Ili do VI powinny być wysypane warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niż 5 cm.

  - Układanie ciągów kanalizacji

Układanie ciągów kanalizacji powinno być zgodne z normą BN-8984-05,

ZN-TP S.A.-011 i ZN-T S.A.-012.

    - Układanie   i  łączenie  rur

Połączenia rur kanalizacji kablowej należy wykonywać za pomocą złączek. Złącza rur powinny spełniać wymagania normy ZN-96/TP SA-020. Przy łączeniu kielichowym rur należy kierować się następującymi zasadami: rury należy łączyć kielichowo na gorąco lub na zimno, w zależności od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichów należy łączyć na gorąco przy użyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe należy łączyć na zimno przy użyciu uszczelniacza. Końce wszystkich rur przed ich łączeniem powinny być oczyszczone, a połączone rury powinny zachowywać współosiowość. Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm. Wypełnienie szczelin między rurami piaskiem lub przesianą ziemią z polewaniem wodą. Dla zapewnienia spoistość i wielootworowego ciągu kanalizacji, szczeliny między rurami w odstępach co 20 m zamiast piaskiem można wypełniać masą betonową (cement i piasek w stosunku 1:3) na długości około 0,8 m.

Wszystkie układane rury kielichowe powinny być skierowane w tę samą stronę, przy czym otwór kielicha powinien być

skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.

Rury polietylenowe i polipropylenowe powinny być układane przy temperaturze:

- nie niższej niż -10°C, przy przebiegu prostoliniowym ,

- nie niższej niż 0°C, przy układaniu łuków.

## 5.8.2. Zasypywanie wykopów

Zasypywanie kanalizacji i rurociągów ziemnych należy wykonywać każdorazowo po ułożeniu każdej

warstwy rur. Poniżej podaje się wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu z rurami kanalizacji pierwotnej:

- grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm,

- obsypka boczna o grubości równej co najmniej średnicy zewnętrznej rury,

odpowiednio do ilości warstw,

- obsypka wierzchnia - grubość co najmniej 10 cm,

- zasypka - do wymaganej powierzchni gruntu.

Ostatnią warstwę rur należy przysypać piaskiem lub przesianej ziemi do grubości nie mniejszej niż 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi grubości około 20cm. Ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5 cm.

Następnie należy zasypywać wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20cm.

Przy zasypywaniu ciągów kanalizacyjnych i przepustów wykonywanych wykopem

otwartym, wszelkiego rodzaju wykopów pomocniczych zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia minimum 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

## Wprowadzenie  kanalizacji do studni

    - Przygotowanie rur

Powierzchnia końca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegających wmurowaniu lub zabetonowaniu powinna być oczyszczona np. papierem ściernym na długości około 0,5 m, następnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura może być wbudowana dopiero po upływie 2 godzin.

## Wprowadzenie  kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej części gardła. Rury tworzące kanalizację powinny być złączone zaprawą cementową na długości około 0,5 m od początku gardła.

## 5.10. Kanalizacja kablowa na mostach, wiaduktach i w tunelach

5.10.1. Ciągi kanalizacji w nasypach wiaduktów

Ciągi w nasypach powinny być wykonane z rur trudnopalnych

wg ZN-96/TP S.A.- 019/T. W przypadku niedostatecznej grubości  przykrycia  kanalizacji według  wymagań p.5.3.3. należy stosować rury specjalne wg ZN-96/TP S.A.-018/T.

## Skrzyżowanie i  zbliżenia

    - Skrzyżowanie z ulicami i drogami publicznymi

      - Trasa kanalizacji

Na skrzyżowaniach z jezdniami i drogami publicznymi, trasa kanalizacji powinna być prostopadła do osi jezdni z dopuszczalną odchyłką 15° . Skrzyżowania kanalizacji z drogą gruntową można wykonywać bez stosowania rur specjalnych i pod dowolnym kątem.

## Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu

Przy wykonywani u skrzyżowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metodą otwartego wykopu , należy najpierw wykonać wykop i ułożyć rury do połowy jezdni tak, aby ruch kołowy mógł się odbywać bez przeszkód.

Prace na drugiej połowie jezdni można rozpocząć dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym jej zabrukowaniu. Wykop powinien być ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i znakami ostrzegawczymi , a w nocy lampami ostrzegawczym i dla zachowania ciągłości ruchu zaleca się w miarę możliwości wykonywanie przejść kanalizacji pod jezdniami metodą przecisku lub przewiertu.

## Ciągi kanalizacji w otwartych wykopach

Do budowy  ciągów  kanalizacji  na skrzyżowaniach  w  wykopie otwartym  należy stosować rury grubościenne polietylenowe wg ZN-TP S.A.-018.

## 5.11.2. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi

Przy skrzyżowaniach z  innymi  urządzeniami  podziemnymi  kanalizacja  kablowa powinna znajdować się nad tymi urządzeniami, za wyjątkiem gazociągów.

Najmniejsze   dopuszczalne   odległości   w   rzucie   pionowym   lub   poziomym   między

krawędziami ciągów kanalizacji, a innymi urządzeniami podziemnymi powinny być zgodne z ZN-95/TP S. A. - 004 oraz ZN-WIMUMWR-02. Poniżej podano najmniejsze dopuszczalne odległości podstawowe pionowe lub poziome między krawędziami kanalizacji kablowej i krawędziami innych urządzeń.

kanalizacji z innymi urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane prostopadle do tych urządzeń z odchyłką 10° w przypadku kanalizacji ściekowej i przewodów cieplnych, a 30° dla pozostałych urządzeń. Kanalizacja w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami powinna być wykonana zgodnie z postanowieniami w punkcie

3.7.2 i 3.7.3.1 normy ZN-96/TPSA-004 oraz normą PN-91/M-34501.

## Studnie kablowe

Należy stosować studnie kablowe typu: SKO i SKR wykonanym i zgodnie z wymaganiami normy ZN-TP S.A.-023 oraz ZN-WIMUMWR-01. Zaleca się stosowa  studni kablowych prefabrykowanych.

## Szczelność studni, uszczelnienia

    - Ściany i strop

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonym i ciągami rur kanalizacji, powinny być szczelne w tak im stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

## Zewnętrzne powierzchnie studni

Zewnętrzne powierzchnie studni powinny być pokryte warstwą bitumiczną spełniającą rolę ochronną i uszczelniającą.

## Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być uszczelnione w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani  swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej powinien być ponownie uszczelniony. Środki użyte do uszczelniania końców rur powinny być akceptowane przez Użytkownika i zgodne z ZN-TPS.A.-021.

## Wymagania  mechaniczne

    - Odporność korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej powinien wytrzymać  przez 5 minut bez uszkodzeń nacisk siły:

- 10 kN - dla studni rozdzielczej,

- 50 kN - dla studni magistralnej.

## Odporność zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa całkowicie zmontowana z nałożona pokrywą, powinna wytrzymać bez uszkodzeń 10-krotny przejazd z prędkością 5 do 10 km/h kołami samochodu o masie całkowitej:

18 kN - dla studni rozdzielczej,

60 kN - dla studni magistralnej,

przy czym nacisk jednego  koła powinien być nie większy  niż wynikający z 30% masy całkowitej.

## Odporność klamry

Klamra umocowana w ścianie włazu studni kablowej powinna wytrzymać bez odkształceń i obluzowań działanie w czasie 1 minuty siły wyciągającej o wartości 1500 N i kierunku działania odchylonym o 30° od pionu, przyłożonej do klamry jednocześnie w dwóch miejscach odległych od siebie o 20 cm, symetrycznie względem środka długości klamry.

## Zabezpieczenie włazów  studni przed otwarciem

Zabezpieczenie włazów studni przed otwarciem przez osoby niepowołane, należy wykonać zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 30.07.1995r. „Zasady zabezpieczania telekomunikacyjnej  sieci miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych". Dodatkowe pokrywy wewnętrzne w studniach typu „Piech" powinny być wykonane zgodnie z normą ZN-TP S.A. -041.

## Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposażenia studni powinny mieć czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni. Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny być akceptowane przez Użytkownika.

## Dokumentacja  powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci powinna być sporządzona przez wykonawcę po zakończeniu budowy, w oparciu o inwentaryzację geodezyjną w uzgodnieniu z Inżynierem i powinna zawierać:

- wszystkie niezbędne szczegóły wymienione w dokumentacji ,

- dokładne  dane  o  przebiegu  przez  podanie  domiarów  do  trasy  kanalizacji,

studni kablowych,

- ewentualne dane o posadowieniu rur metodami bezodkrywkowymi.

Dokumentacja powinna być aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku prowadzenia remontów i przebudów sieci, zmieniających usytuowanie ciągów lub studni. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana również w formie elektronicznej (zgodnej z AutoCAD) oraz zawierać określenie współrzędnych geograficznych w punktach charakterystycznych.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.00.00.00

„Wymagania ogólne”

Uwaga; przez sprawdzenie „na zgodność z Dokumentacją Projektową" należy rozumieć sprawdzenie wszystkich elementów przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. nr studni, typ studni) na rysunkach projektowych.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów  i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji  Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakończeni u każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Użytkownika. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do wykonania „na mokro" np. nietypowe studnie. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. Przed montażem studni należy sprawdzić przez oględziny, czy nie wykazują pęknięć, odprysków ani skrzywień.

Uwaga: trasę kanalizacji wyznacza się przez podanie współrzędnych punktów przecięcia osi symetrii zbiegających się odcinków kanalizacji. Punkt ten często nie jest środkiem studni.

## Sprawdzenie  prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu:

- długości przelotów między studniami,

- liczby rur na poszczególnych odcinkach między studniami,

- drożności rur,

- głębokości i sposobu ułożenia rur,

- wzmocnienia dna wykopu,

- prostoliniowości przebiegu,

- sposobu zestawienia i łączen ia rur,

- wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic i drogami,

- wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi,

- prawidłowość umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania

studni kablowych,

- uporządkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdłuż ciągów kanalizacji,

- prawidłowość budowy studni na zgodność  z ZN-96/TP  SA.-023 - w tym twardość betonu, zamontowanie  rur  dla  zawieszania  wsporników  kablowych,  drabinki  w  studniach  o głębokości większej niż 1,5 m, działanie zamka zabezpieczającego właz,

- materiały użyte do budowy kanalizacji kablowej  na zgodność z wymaganymi  normami i wymaganiami dokumentacji technicznej.

Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. Badanie należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny. Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu. W szczególnych przypadkach sprawdzenie może być dokonane w czasie odbioru po wykonaniu próbnych wykopów na trasie.

## Sprawdzenie prawidłowości montażu studzien  kablowych

Sprawdzenie prawidłowości montażu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:

- rzędnych posadowienia,

- kompletności,

- kształtu i wymiarów ,

- jakości materiałów i części składowych,

- odporności elementów wyposażenia takich, jak kolumny wsporcze , ucha

zaczepowe, klamry itp.,

- zabezpieczenia pokrywy włazu.

Sprawdzenie powinno być wykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.

## Sprawdzenie  materiałów

Sprawdzenie    materiałów    użytych    do    budowy    kanalizacji	rurociągów telekomunikacyjnych polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm lub innych dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Jakość materiałów powinna być poświadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawców.

## Sprawdzenie  poprawności doboru osprzętu

Sprawdzenie polega na porównaniu zastosowanego osprzętu z Dokumentacją Projektową.

## Sprawdzenie  szczelności

Badany odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego należy uszczelnić na jego końcach kapturkami termokurczliwymi. Na jednym  z jego końców zainstalować zawór wpustowe-kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl należy odcinek ten napełnić stopniowo sprężonym powietrzem do nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 godzin należy ponownie zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego wartość. Odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego należy uznać za szczelny, jeśli porównanie wyników pomiarów nie wykazuje ubytku  nadciśnienia  o więcej, niż  10 kPa.

## Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru kanalizację kablową oraz rurociągi należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli badania dały pozytywny wynik. Elementy ciągów, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemna, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

## OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

## Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową budowy linii telekomunikacyjnych i kanalizacji teletechnicznej jest:

Kanalizacja kablowa	[m]

Rurociąg kablowy	           [m]

Mikrokanalizacja	           [m]

Studnie kablowe	           [szt.]

Przepusty	                      [m]

Uszczelnianie otworów w kanalizacji częściowo zajętych lub wolnych	[szt.]

Jednostka miary powyższych robót zgodnie przedmiarem robót.

## ODBIÓR  ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00.00.00 "Wymagania ogólne"

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 dały wynik pozytywny.

## Wymagane  dokumenty:

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły pomiarów i badań,

- protokół odbioru Robót podpisany przez Inspektora Nadzoru,

- atesty, deklaracje i oświadczenia o podstawowych materiałach użytych do budowy,

- instrukcję eksploatacji i współpracy , jeżeli są wymagane ,

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami i stanem

wiedzy technicznej.

## PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności podano w  ST  0-00.00.00  "Wymagania ogólne" pkt. 9.

## Cena jednostki  obmiarowej.

Cena jednostkowa niżej wymienionych robót (pkt. a) obejmuje wszelkie czynności i materiały ujęte w niniejszej ST i dokumentacji projektowej, w tym odpowiedn io   do rodzaju robót:

- roboty przygotowawcze,

- wytyczenie trasy,

- roboty ziemne -wykopy lub ew. wymiana gruntu, wywóz urobku na składowisko

(w tym utylizacja) w przypadku gdy grunt nie może być użyty ; zakup i dostarczenie

ew. materiału do zasypki,

- ułożenie podsypki z piasku,

- zasypanie, zagęszczenia poszczególnych warstw,

- dostarczenie i zmontowanie urządzeń I materiałów wraz z podłączeniem

poszczególnych elementów,

- oznakowanie zgodnie dokumentacja projektową,

- ew. pomiary i badania wymienione w ST, dokumentacji, lub przedmiarze

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla kanalizacji teletechnicznej,

## roboty jednostkowe  podlegające rozliczeniu:

- ułożenie 1m kanalizacji kablowej

- montaż 1szt studni kablowych wraz z montażem elementów ochrony przed ingerencją

osób nieuprawnionych,

- ułożenie 1m przepustów/ kanalizacji pierwotnej

- uszczelnianie otworów w kanalizacji częściowo zajętych lub częściowo wolnych - szt.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

[1]  BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i  wymagania.

[2]  BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Studnie kablowe Klasyfikacja i wymiary.

[3]  BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

[4]  BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

[5]   BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

[6]  BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa żelbetowa prefabrykowana  SK-2.

[7]    BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

[8]    BN-3233-12. Prefabrykowana przykrywa żelbetowa

[9]   BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

[10] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego przeznaczenia. [11] BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.

[12] PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.

[13] ZN-TP SA.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

[14] ZN-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

[15]  ZN-TP SA.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

[16]      ZN-TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania  i  badania.

[17] ZN-TPS.A.-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

[18] ZN-TPS.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe

kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania.

[19]  ZN-TPS.A.-016 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury  polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe (RHDPEk).

Wymagania i badania.

[20] ZN-TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).

Wymagania i badania.

[21]  ZN-TPS.A-018 Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Rury  polietylenowe przepustowe (RHDPEp). Wymagania i

badania.

[22]  ZN-TPS.A.-019	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

[23]   ZN-TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania

[24]  ZN-TPS.A,-021  Uszczelki końców rur. Wymagania i badania.

[25]  ZN-TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

[26] ZN-TPS.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik złączowy. Wymagania i  badania.

[27]  ZN-TPS.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

[28] ZN-TPS.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja  kablowa.  Pokrywy wewnętrzne  zabezpieczające dostęp do studni kablowych.

[29] BN-8984-16  Linie telekomunikacyjne.  Skrzyżowania  z  liniami  kolejowymi. Ogólne wymagania.

[30]  PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i  budowa.

[31] PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów 1 z przeszkodami terenowymi.

Wymagania.

[32] PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania kryteria zgodności dotyczące i cementu powszechnego użytku.

[33]  PN-B-06250 :1988 Beton zwykły.

[34]  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

[35] Piasek

[36]  PN-B-32250 :1988 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. [37]   ZN-WIMUMWR-01 Normy powołane, definicje i klasyfikacje

[38]  ZN-WIMUMWR-02 Zasady projektowania [39]  ZN-WIMUMWR-03 Zasady budowy

[40]  ZN-WIMUMWR-04 Zasady eksploatacji i utrzymania [41]   ZN-WIMUMWR-05 Elementy pasywne sieci  MKT

  - Inne dokumenty

[37]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.) [38]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)

[39]  Ustawa z dnia 24 października 1994 roku o autostradach płatnych,

[40] Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych (załącznik do decyzji nr 95 Prezesa Zarządu TP S.A. -Pawła Rzepki z dnia 8.12.2000 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.),

[41] Zarządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

[42] Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej wraz z załącznikami nr 2-+50 stanowiącym i odrębne wydawnictwa ,

[43] Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych , kanałów, oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach , a także ustalenie warunków , jakim te linie powinny odpowiadać (M.P. Nr 313 z 1992 r.) T-01.03.05a Przebudowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej.