## Załącznik nr 5

## WARUNKI ZMIAN UMOWY

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości  dokonania zmian w umowie:

określone w § 11 projektu umowy – Rozdział 3 swz oraz:

- Zmiana terminu wykonania umowy:

  - konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

  - wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych

  - zwiększenie zakresu opracowania wynikający ze zmiany przepisów, wytycznych lub potrzeb Zamawiającego;

- Zmiana zakresu:

  - ograniczenie zakresu wynikające z braku środków finansowych lub z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w obowiązujących przepisach prawa,

  - udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy z Wykonawcą,

  - konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

  - wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych.

  - zwiększenie zakresu opracowania wynikający ze zmiany przepisów, wytycznych lub potrzeb Zamawiającego;

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  i zakresu prac może nastąpić w wyniku:

a) możliwość zmiany wynagrodzenia w poszczególnych latach – dostosowane do zakresu wykonanych usług
     oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

b) zmiany finansowania prac związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz.

c) Stosownie do treści art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp i art. 439 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

4. Inne:

a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone    w SWZ.

b) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

c) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

  - zmiany osób reprezentujących strony,

  - zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,

  - zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,

  - oczywiste omyłki pisarskie.

5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych   przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego

6. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

7. Z powodu zmiany warunków płatności, przy czym ww. zmiana spowodowana może być okolicznościami
      zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
        interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

9. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami prawa.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy.

Podpis elektroniczny

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

UWAGA:

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.